SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:   ………………

číslo smlouvy zhotovitele:  2017/3110/0023

na zhotovení DUR „Prodloužení trolejbusové tratě, ulice Studentská“

I

###### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:              Dopravní podnik města Pardubic a.s.

sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice

IČ : 63217066

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, pod spis. zn. B 1241,

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 19-237 293 0267/0100

Telefon: znečitelněno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel :                PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169

530 02 Pardubice

IČ: 25 29 21 61

DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13515

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupený :

ve věcech smluvních Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

ve věcech technických:

Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb, tel.: znečitelněno, e-mail: znečitelněno

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

Ing. Marcela Karlovcová, tel.: znečitelněno, znečitelněno

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

###### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) pro stavbu „Prodloužení trolejbusové tratě, ulice Studentská“, včetně provedení inženýrské činnosti (dále jen IČ) pro zdárné dokončení územního řízení ke shora uvedené stavbě.

- Specifikace díla:

  - DUR pro zřízení trolejbusové trakce v délce cca 410 m v ulici Studentské, včetně okružní křižovatky;

  - projekty potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, které bylo možné na základě dostupných informací v průběhu zpracování cenové nabídky předpokládat.

  - energetické výpočty pro nový projektovaný úsek trolejbusové trakce a orientační položkový rozpočet  (odhad nákladů) pro realizaci stavby.

  - IČ spočívá v projednání a odsouhlasení DUR s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a jinými veřejnoprávními či soukromoprávními subjekty stavbou dotčenými a příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí. V případě, že z jakéhokoliv důvodu neležícího na straně zhotovitele nebude možné získat souhlasné stanovisko dotčeného subjektu, doloží tuto skutečnost zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele studii svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Projektová dokumentace stavby musí odpovídat podmínkám zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášek č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákona č.266/1994 Sb. o dráhách.

- Předmět smlouvy je specifikován v čl. II. odst. 1 v souladu s  nabídkou zhotovitele ze dne 1.2.2017.

- Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III.

### Provedení díla

- Předmět plnění tak, jak je uveden v čl. II této smlouvy, je splněn zhotovitelem jeho řádným provedením dle příslušných platných právních předpisů a protokolárním předáním zhotoveného díla zástupci objednatele v sídle objednatele ve čtyřech písemných vyhotoveních a také v digitální podobě ve formátu PDF na jednom nosiči CD nebo DVD.  Dokladová část jako výstup inženýrské činnosti bude předána ve dvou písemných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD.

- O předání a převzetí částí díla, v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy, sepíší obě smluvní strany zápis.

IV.

SOUČINNOST  SMLUVNÍCH  STRAN

- Zhotovitel je v případě potřeby povinen v průběhu zpracování díla svolávat operativní technické rady.

- Žadatelem o vydání územního rozhodnutí bude objednatel.

V.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací: ihned po uzavření této SOD

Předání DÚR: do 31. 7. 2017

Předání výsledků IČ: do 30. 9. 2017

- V případě, že v rámci projednání a odsouhlasení DUR s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a jinými veřejnoprávními či soukromoprávními subjekty stavbou dotčenými dojde ne vinou zhotovitele k prodlení, budou výše uvedené termín plnění, na základě dohody obou smluvních stran, adekvátně prodlouženy.

VI.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně :

Cena celkem bez DPH                                                                                 186.000,- Kč

DPH 21%							                                39.060,- Kč

Cena celkem včetně DPH				                              225.060,- Kč

Slovy cena celkem včetně DPH: dvěstědvacetpěttisícšedesát korun českých

- DPH bude fakturováno dle platné sazby v době plnění předmětu díla.

- Případné vícepráce provedené zhotovitelem na základě požadavku objednatele oproti sjednanému předmětu díla budou účtovány samostatně a bude jim předcházet uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

FAKTURACE A SANKCE

- Úhrada díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání řádně provedeného díla.

- Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, případně do 30 dnů po odstranění všech vad předmětu díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.

- Bude-li objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy objednateli v termínech dle čl. V této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené v konečné faktuře.

VIII.

###### KVALITA DÍLA

1.  O předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad či nedodělků, spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.

2.   Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

IX.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od dne předání a převzetí předmětu díla dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

#### X.

#### POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

XI.

###### ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.   Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran. Změny a doplňky lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.  Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

3.  Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

5. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. Objednatel může od této smlouvy dále odstoupit, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, vyplývající z této smlouvy – tj. odejmout zhotoviteli zakázku bez uhrazení vynaložených nákladů, spojených s odstoupením od této smlouvy, zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli, na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu.

6.   Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou smluvních stran, přičemž objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel má povinnost předat objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy.

7.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V Pardubicích dne 15. 2. 2017                                       V Pardubicích dne 10. 2. 2017

Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele:

…………………………….                                                 ……………………………….…

Ing. Tomáš Pelikán						Ing. Leoš Jelínek

místopředseda představenstva				předseda představenstva