	[image: image2.jpg]



	Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
	


[image: image1.png]<





DODATEK č. 5
ke Smlouvě o poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR MZV (2016-2020)
číslo: SM7115-007 
uzavřený mezi

Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem: 

Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 5

IČO:

45769851
DIČ:

CZ45769851
bankovní spojení:
XXX
číslo účtu:

XXX

zastoupená:

XXX
(dále jen „Objednatel”)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem:

Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
zapsána:

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 3787
IČO:

64949681

DIČ:

CZ64949681

bankovní spojení: 
XXX
číslo účtu: 

XXX
zastoupená 
XXX
(dále jen „Dodavatel”)

Objednatel a Dodavatel dále společně označeni též jako „Smluvní strany“

I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 30. 3. 2016 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR č. SM7115-007 (dále jen „Smlouva”), spočívající v závazku Dodavatele vykonávat pro Objednatele komunikační činnosti spočívající v (i) zajištění sítě elektronických komunikací WAN, včetně potřebné infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN, její provozování, údržbu a dohled nad ní a poskytování odpovídající technické a projektové podpory Objednateli a současně (ii) poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě WAN MZV ČR, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 3. 8. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 21. 6. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 11. 9. 2020 a dodatkem č. 4 ze dne 30. 10. 2020.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20. 1. 2020 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2020-2025), evid. číslo Dodavatele: 40101335943_1_3, evid. číslo Objednatele: SM7119-010, čj.:128979/2019-OCST (dále jen „Nová Smlouva“), která má zajistit kontinuitu poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR a s tím spojených služeb elektronických komunikací pro Objednatele pro další období 2020-2025, spočívajících v (i) zajištění komunikační sítě WAN, včetně potřebné infrastruktury, jakož i zajištění odpovídající technické a projektové podpory Objednateli a (ii) poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě WAN MZV ČR.
3. Smluvní strany konstatují, že podle čl. V. odst. 1 Nové Smlouvy se Dodavatel zavázal vytvořit a implementovat síť elektronických komunikací WAN včetně potřebné provozní infrastruktury v souladu s Migračním plánem, který tvoří přílohu č. 5 Nové Smlouvy nejpozději do 12. 9. 2020.
4. Smluvní strany se na základě ustanovení čl. XIX. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).

II.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez ohledu na účinnost Smlouvy stanovenou v čl. XXI. Smlouvy se Dodavatel zavazuje nadále od 13. 9. 2020 na základě Smlouvy a za podmínek v ní stanovených vykonávat pro Objednatele komunikační činnost spočívající v zajištění provozování, údržbě a dohledu nad komunikační sítí WAN, a poskytování technické a projektové podpory Objednateli za podmínek stanovených touto Smlouvou a současně poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě WAN MZV ČR (dále jen „poskytování plnění dle tohoto Dodatku“). 
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že rozsah místa plnění pro poskytování plnění dle tohoto Dodatku je ke dni platnosti tohoto Dodatku stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „rozsah místa plnění“). Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku, přičemž rozsah místa plnění bude Objednatelem aktualizován v souladu s počtem dílčích akceptačních protokolů převzatých Objednatelem s výrokem „bez výhrad“ nebo „s výhradami“, provedených podle ustanovení Nové Smlouvy, a to vždy ke konci kalendářního měsíce. Takováto aktualizovaná změna rozsahu místa plnění bude podkladem pro vyúčtování poskytování plnění dle tohoto Dodatku. 

3. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností potvrzují, že Objednatel bude hradit cenu za poskytnuté plnění dle tohoto Dodatku v rozsahu místa plnění uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku ve znění aktualizací místa plnění a ve výši poměru měsíční ceny za lokalitu podle čl. VI. odst. 3 Smlouvy k počtu dnů, ve kterých bylo Objednateli poskytnuto plnění dle tohoto Dodatku v dané jednotlivé lokalitě v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „cena plnění dle Dodatku“). Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyúčtování bude Dodavatelem zasíláno a cena za poskytnuté plnění dle Dodatku bude uhrazena formou pravidelných měsíčních plateb, přičemž pokud služby budou Dodavatelem poskytovány v době kratší než kalendářní měsíc, bude v daňovém dokladu Dodavatele vyúčtována alikvotní částka rovna poměru dní poskytování služeb dle tohoto Dodatku k počtu dní v kalendářním měsíci. Ustanovení čl. VI. odst. 4 Smlouvy týkající se výpočtu měsíční platby se nepoužije.

III.
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že účinnost Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění závazků z tohoto Dodatku se prodlužuje do dne, kdy dojde k úplné akceptaci celé sítě elektronických komunikací WAN MZV ČR (včetně potřebné provozní infrastruktury) v souladu s Novou Smlouvou ze strany Objednatele, nejpozději však do 31. 12. 2020. 

2. Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti, a to v rozsahu nezbytném pro splnění závazků z tohoto Dodatku.  
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Tento Dodatek je uzavřen na dobu určitou do dne, kdy dojde k úplné akceptaci celé sítě elektronických komunikací WAN MZV ČR (včetně potřebné provozní infrastruktury) v souladu s Novou Smlouvou ze strany Objednatele, nejpozději však do 31. 12. 2020.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a Dodavatel 2 (dvě) vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení jsou rovnocenná a mají platnost originálu. 

6. Oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetli, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, že tento Dodatek představuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je níže uvedená příloha: 

· Příloha č. 1 – Seznam lokalit – rozsah místa plnění dle Dodatku č. 5 k SM7115-007

V Praze dne ___________________



V Praze dne _____________________
________________________________


_______________________________________
XXX







XXX
T-Mobile Czech Republic a.s.




Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
[image: image2.jpg]