DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# uzavřené dne 24.10.2019 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

# v platném znění (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami :

1.	Objednatel:	Město Sušice

sídlo:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ:			00256129

DIČ:			CZ00256129

2.	Zhotovitel:	Siemens Mobility, s.r.o.

sídlo: 		Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5

zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 291574

IČ:			06931995

DIČ:			CZ06931995

Číslo dodatku smlouvy u objednatele: A-003382-01

Číslo dodatku smlouvy u zhotovitele:     ………………………………………………………….

##### Předmět dodatku smlouvy

1.1. Zhotovitel a dodavatel se z důvodu vlivu covidové nákazy na lhůty plnění díla dohodli na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje hodnota lhůty Článku 4. - Lhůty plnění, odstavce  4.1.5.-uzavření zakázky, finální předání do 30.11.2020.

1.2. Toto ujednání nemá vliv na ostatní ustanovení smlouvy.

##### Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Dodatek byl schválen radou města Sušice dne 2. listopadu 2020 usnesením č. 668.

V Sušici dne 2. listopadu 2020	V Praze dne 29. října 2020

za objednavatele 	za zhotovitele

......................………..............................	.........................................………..........

Bc. Petr Mottl	Mgr.MgA.Roman Kokšal

starosta města	jednatel, Siemens Mobility s.r.o.

.........................................………..........

Ing. Josef Capoušek

jednatel,Siemens Mobility s.r.o.