Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II

„RS pojistné dávky a statistiky - 2014“

Číslo RS/DS_PDS II/01

(dále jen „Dodatek č. 1“)

##### Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov

Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### Článek 1

##### Předmět Dodatku č. 1

  - Strany uzavřely dne 23. 11. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „RS pojistné dávky a statistiky - 2014“, číslo RS/DS_PDS II/01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající 
v provedení úpravy aplikačního programového vybavení NEM a poskytování podpory aplikačního programového vybavení NEM a D_STAT.

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

###### Článek 2

##### Změna ustanovení

- V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

# 3	Harmonogram plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí, zejména pak systému EKIS. Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Dílčí plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy:

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| FM I | T + 30 dnů |
| FM II | T + 60 dnů |
| FM III | T + 120 dnů |
| FM IV | D1 + 140 dnů |
| FM V | D2 + 140 dnů |

FM I

- NEM Exp – zobrazení dokumentů.

- Sestava DOK 06.

- Tisk dokumentů z DMS.

- Úprava datové věty e-Podání NEMPRI.

- Rozšíření sloupce Číslo jednací.

- Rozvoj APV NEM v návaznosti na nové APV důchodové agendy.

- Úprava pravděpodobné výše příjmů.

- Úprava dotahování údajů z evidenčních dílů e-neschopenky.

- Zobrazení informace o osobě, která vystavuje Potvrzení o trvání DPN.

- Úprava kontroly KD001.

- Možnost nastavení stavu „Nevyplácí se“ u vratky směrované na adresu.

- Vytvoření nové kontroly u OŠE.

FM II

- Nové upozornění na uplynutí 180 dnů podpůrčí doby.

- Doplňování dat o insolvenci s mezinárodním prvkem.

- Úprava rozhraní NEM vs. VYP.

- Aktualizace číselníků diagnóz.

- Úprava řazení dokumentů dle data.

- Úprava doby zpracování u zpětného převzetí PPM matkou a přeformulování kontroly KD004.

- Úprava doby zpracování v případě rozpojení souběhu.

- Možnost dohledání otevřených případů dle EČP po přidělení RČ.

- Úprava vratky exekuce.

- Nastavení filtru u výběru účtu exekutora.

- Výplata dávek mimo EU.

FM III

- Zpracování detailní analýzy pro vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM IV

- Vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM V

- Napojení APV NEM na APV SPR.

- Úprava stavu u jiného dokumentu po zadání v INNP.

- Úprava datových vět u elektronicky podaných formulářů DN1 a HOL.

Akceptační kritéria pro FM I, II, IV a V

- Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.

- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.

- Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Akceptační kritéria pro FM III

- Zpracovaná detailní analýza se zapracovanými připomínkami Objednatele.“

###### Článek 3

##### Závěrečná ujednání

  - Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

# Objednatel:						 Zhotovitel:

-----------------------------------------------		 -----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA			 Jméno: Ing. Tomáš Rutrle

Funkce: ředitel odboru implementace APV		 Funkce: jednatel společnosti

Datum: 						 Datum:

Místo: Praha						 Místo: Praha