DODATEK č.1

KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

- Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem:	Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

zastoupena:	Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy

IČ:	00601292

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Krnov

číslo účtu:	5537771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Lumír Neugebauer, tel.: 731 683 428, mail:  neugebauer@spgs-szs.cz

(dále jen „objednatel“)

- RAKORD – R&R, spol. s r.o.

se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:	Vendula Rajfová, jednatelem

IČ:	43960065

DIČ:	CZ43960065

bankovní spojení:	Česká spořitelna

číslo účtu:	4207899349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Andrle, tel.: 777 720 724

(dále jen „zhotovitel“)

sjednali

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020,

takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na neprovedení některých vybraných prací ( méněpráce ) a  provedení dodatečných prací ( vícepráce ) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem V. Cena za dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla neprovede některé vybrané práce ( méněpráce )  a provede dodatečné práce ( vícepráce ), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č.1 ( položkový rozpočet )

3. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto dodatku dohodly na změně čl. V Cena za dílo, odst.1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

5 942 851,07 Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůdevětsetčtyřicetdvatisícosmsetpadesátjednakorunčeských,sedmhaléřů)

Cena díla dle SOD	5 991 945,00 Kč

Méněpráce a vícepráce dle dodatku č.1	-   49 093,93 Kč

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1	5 942 851,07 Kč

4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým došlo k omezení postupu stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 11. 1. 2021 a dokončené dílo předat objednateli.

5. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

| V Krnově dne 26. 11. 2020 Mgr. Jana Chlebovská ……………………………………. za objednatele Mgr. Jana Chlebovská ředitelka školy |  | V Krnově dne 26. 11. 2020 Vendula Rajfová …………………………….. za zhotovitele Vendula Rajfová jednatel |
| --- | --- | --- |