SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Atelier Štěpán s.r.o.

IČO: 282 84 704, DIČ: CZ28284704

se sídlem č.p. 278, 664 32 Vranov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58629

zastoupena jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za dílo.

  - Dílem je zhotovení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu „Muzeum betlémů, Svitavy“ (dále též jen „stavba“).

  - Projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude členěna nejméně na tři samostatné stavební objekty, a to:

- Novostavba v meziprostoru č.p. 3 a Ottendorferovy knihovny

- Novostavba depozitáře a hraniční zdi

- Zahrada a věž.

  - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií „Muzeum Betlémů, Svitavy“ zpracovanou společností Atelier Štěpán s.r.o. v 05/2020, přičemž se odhaduje výše investice 80 mil. až 90 mil. Kč bez DPH.

  - Povinnost zhotovitele provést dílo zahrnuje i:

- návštěvu místa stavby podle potřeby;

- na základě žádosti objednatele účast na průběžném projednávání dokumentace během jejího zpracování s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a vlastníky;

- zapracování stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy, správců sítí a vlastníků do projektové dokumentace dle výsledků projednání zajišťovaného objednatelem dle bodu 1.6. písm. a) této smlouvy;

- poskytnutí součinnosti během řízení o vydání územního rozhodnutí tak, aby objednatel získal pravomocné územní rozhodnutí.

  - Objednatel bude poskytovat zhotoviteli zejména tuto součinnost:

- zajistí projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, správci sítí a vlastníky;

- na základě žádosti zhotovitele zajistí v případě potřeby na své náklady průzkumy a sondy místa stavby.

  - Projektová dokumentace bude předána objednateli takto:

- projektová dokumentace k projednání s dotčenými správními orgány a správci sítí ve čtyřech  vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotoveních v elektronické podobě na CD ve formátu pdf;

- projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD, a to ve formátu pdf.

  - Dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami rozhodnutí a stanovisky příslušných dotčených správních orgánů a správců sítí, jejichž vydání bude zajišťovat objednatel a musí být zpracováno tak, aby jeho výsledek odpovídal platným právním předpisům.

  - Pokud je v textu této smlouvy o dílo odkaz na konkrétní právní předpis a v průběhu plnění bude daný právní předpis zrušen či změněn, je zhotovitel povinen dokumentaci zpracovat dle právního předpisu, který nahradí či změní příslušný předpis.

II.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla dodrží tyto dílčí termíny:

- předání projektové dokumentace pro projednání s dotčenými správními orgány a správci sítí: do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy;

- předání projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí: do 10 týdnů od předání posledního stanoviska dotčených správních orgánů a správců sítí objednatelem zhotoviteli.

# III.

Cena za dílo

- Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 1 400 000,- Kč.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i veškeré poplatky, obchodní a jiné přirážky, pojištění a dopravní náklady.

- Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena za dílo je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro splnění této smlouvy, i když tyto nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po celou dobu provádění díla.

- Pokud se v průběhu provádění díla dle této smlouvy smluvní strany dohodnou na změně rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, budou nový rozsah předmětu plnění, popř. i cena za dílo, sjednány mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 280 000,- Kč + 21 % (odpovídající DPH). Záloha je splatná na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti této smlouvy. Splatnost zálohové faktury činí 14 dnů ode dne doručení objednateli.

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo + DPH takto:

    - po předání části díla dle bodu 2.1.1. vystaví zhotovitel fakturu na částku 500 000,- Kč + DPH;

    - po předání části díla dle bodu 2.1.2. vystaví zhotovitel fakturu na částku 900 000,- Kč + DPH; v této faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá objednatelem dle bodu 4.1. této smlouvy.

- Objednatel fakturu vystavenou dle bodu 4.2.2. neuhradí zhotoviteli celou, ale ponechá si zádržné ve výši 5 % ceny za dílo. Zádržné je splatné až do 30 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- Přílohou každé faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol stvrzující předání příslušné části díla.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

- Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že :

- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.6., nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

# V.

Znalost místa plnění a podkladů pro provádění díla

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro řádné provádění díla.

- Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen mu je po splnění díla vrátit.

# VI.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy řádně a včas.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou o dílo, platnými normami a pokyny objednatele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou svoji součinnost nezbytnou pro řádné provádění díla dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potřebné a dostupné informace a dokumentaci.

- Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby udělí na základě žádosti zhotovitele tomuto samostatnou písemnou plnou moc nutnou pro plnění povinností dle této smlouvy.

- Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným zástupcům kdykoliv v  jeho průběhu.

- Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, nebo že předmět díla vykazuje vady, je povinen toto neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Jestliže zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s profesní odpovědností architekta po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností, to vše nejméně do výše 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

# VII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě sídla objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání dokumentace je zhotovitel povinen oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.

- Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s postupem dohodnutým v bodě 6.6. této smlouvy.

- O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že dílo přebírá, nebo popis vad díla a prohlášení objednatele, že dílo z důvodů těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

- Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

- V případě, že objednatel převezme dílo, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

# VIII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.

# IX.

Sankce

- V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho příslušnou část, v termínu dle článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury nebo faktury dle článku IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,03 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele není ještě splatná.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

# X.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

- Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví tato smlouva nebo platné právní předpisy.

- Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení této smlouvy považuje následující:

- vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele dle této smlouvy;

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;

- zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem;

- prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 30 dní;

- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;

- opakované porušení této smlouvy objednatelem.

- Svoje odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být rovněž uveden důvod, pro který se od smlouvy odstupuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy či platného právního předpisu, které toto právo zakládá.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to písemnou výpovědí. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že po obdržení výpovědi okamžitě zajistí zakončení prací.

XI.

Adresy pro doručování

- Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa:  T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: xxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 6jrbphg

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Atelier Štěpán s.r.o.

Adresa: Kremličkova 6a, 621 00, Brno-Řečkovice

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 25enya9

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

# XII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

- Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemnou formou.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.11.2020

Ve Svitavách dne 17.11.2020	1.12.2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..…………………………………….	…………………….………………………..

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy	jednatel Atelier Štěpán s.r.o.