dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 8. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	XXX

- ve věcech technických:	XXX

(dále jen „objednatel“)

a

3COMP s.r.o.

Sídlo:				Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zapsaný/á:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

C 316227

Zastoupený/á:		            XXX, jednatelkou

IČO:				27695557

DIČ: 				CZ27695557

ID datové schránky:		526dpmr

Bankovní spojení:		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	XXX

- ve věcech technických:	XXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Olomouc, VUZ Fügnerova – komplexní oprava vnitřních prostor“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

- Ruší se článek IV. Cena díla a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:					10 510 545,21 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2: 	  441 701,80 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2:                                             - 252 202,60 Kč

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2:				10 700 044,41 Kč

slovy: „desetmilionůsedmsettisícčtyřicetčtyři korun českých, čtyřicetjedna haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 8 - 10, změnový list č. 8 - 10 vč. rozpočtů změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze                 	V Praze

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	         _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	3COMP s.r.o.

Ing. Martin Lehký	XXX

ředitel	jednatelka