Č.j.: 279283/2017-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

k veřejné zakázce č. k veřejné zakázce číslo ET-2015-078-FO-14015

s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“

### Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 		             Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Kateřina Manová

Tel.: 				251 108 170

E-mail: 			manova@czechaid.cz

IČO: 				75123924

Bankovní spojení: 		Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 			0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:			GEOtest, a.s.

Zastoupený:			RNDr. Lubomírem Procházkou

Sídlem:			Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jaromír Novák

Tel.: 				731 535 761

E-mail: 			novak@geotest.cz

IČO: 				46344942

DIČ: 				CZ46344942

Bankovní spojení:		KB a.s.

Číslo účtu:			11506-621/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 		Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo ET-2015-078-FO-14015 s názvem „Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie“ uzavřené dne 18.10.2016  (dále jen „Smlouva“),

I.2. 	Smluvní strany se dohodly na doplnění následujících odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 5.999 900,-Kč (slovy: pět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) včetně DPH.

3.2. Plnění předmětu Smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách:

    - 2. etapa: do 30. 6. 2017

    - 3. etapa: do 30. 11. 2017

I.3. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.  	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.6.   Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši 17 979 700,- Kč         včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. 		Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1  Strukturovaný rozpočet na rok 2017

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne: .......................................................... za zhotovitele RNDr. Lubomír Procházka ředitel společnosti GEOtest, a.s. |
| --- | --- |