dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10. 11. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“)

DEMSTAV group, s.r.o.

Sídlo:				Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Zapsaný/á:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

Zastoupený/á:		            xxx

IČO:				27844935

DIČ: 				CZ278844935

ID datové schránky:		mqvyjk6

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

xxx

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Nový Jičín – odstranění stavby čerpací stanice PHM“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 11. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

- Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD:	653 248,09 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 95 946,60 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	75 888,80 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	633 190,29 Kč

slovy: „šestsettřicettřitisícstodevadesát korun českých, dvacetdevět haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (5 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	V Hranicích

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	DEMSTAV group, s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	xxx