Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O podpořE A ROZVOJI EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MPSV a poskytování souvisejících služeB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená:

Ing. Milanem Lonským, zástupcem ředitele odboru ICT

(dále jen „Objednatel“ anebo „MPSV“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Objednatel společně též „Smluvní strany“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1244

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře a rozvoji ekonomického informačního systému MPSV a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

- PREAMBULE

  - Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV“, smlouvu o podpoře a rozvoji ekonomického informačního systému MPSV a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména zajištění podpory a rozvoje ekonomického informačního systému Objednatele (dále jen „EKIS MPSV“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 18. 12. 2019 (Dále jen „Dodatek č. 1“), v rámci kterého došlo k úpravě rozsahu změnových požadavků a k prodloužení účinnosti smlouvy o 11 (jedenáct) měsíců.

  - Od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy nastaly v průběhu realizace Smlouvy zejména následující významné skutečnosti s dopadem na délku trvání závazku a jeho obsah dle Smlouvy, a to konkrétně:

    - Zahájení zadávacího řízení Objednatelem na nového poskytovatele „Podpory a rozvoje systému EKIS rezortu MPSV“, které bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) dne 22.10.2020 (ev. číslo ve věstníku VZ Z2020-037629) (dále jen „Nová VZ“). Příprava zadávacího řízení byla vlivem objektivních okolností stojících vně Objednatele významně pozdržena a nebylo tak možné jeho dřívější zahájení. S ohledem na rozsah Smlouvy a jednotlivých plnění je tedy zřejmé, že realizace nového zadávacího řízení a samotné zadání Nové VZ bude pro Objednatele významně a v předem neočekávaném rozsahu administrativně a časově náročná, tedy Objednatel nebude reálně schopen do data konce účinnosti Smlouvy vybrat nového poskytovatele plnění dle Nové VZ, přičemž z pohledu povahy systému EKIS MPSV je nepřípustné, aby tento zůstal bez podpory.

    - Bezproblémový přechod na nového poskytovatele plnění dle Nové VZ si vyžaduje mj. zcela klíčovou součinnost Poskytovatele, přičemž bez jeho součinnosti nebude Objednatel reálně schopen zajistit systematický přechod plnění z Poskytovatele na nového poskytovatele dle Nové VZ. Neúplný nebo absentující přechod na nového poskytovatele by dále významně ztížil či dokonce narušil realizaci ročních účetních závěrek, čímž by došlo k ohrožení kontinuity ve výplatě nepojistných dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti a příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti.

  - Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany potvrzují, že je dána přetrvávající potřeba zajištění kontinuálního poskytování služeb i po datu 3. 12. 2020, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami. S ohledem na to je nutné upravit délku účinnosti Smlouvy. V případě, že by nedošlo k úpravě účinnosti Smlouvy (víceprací), znamenala by tato skutečnost významné ohrožení dalšího provozování systému EKIS MPSV, kdy Objednatel by v takovém případě nebyl schopen zajistit ani nezbytnou součinnost v dalších projektech (systémech) potřebnou pro jejich řádné fungování.

  - V důsledku uvedené nezbytnosti k provedení víceprací, Smluvní strany přistupují ke změně Smlouvy realizované tímto Dodatkem, a to k prodloužení účinnosti Smlouvy o dobu 7 (sedmi) měsíců.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

    - dodatečné vícepráce Poskytovatele dle tohoto Dodatku jsou pro Objednatele nezbytné pro zajištění Služeb podpory provozu komponent Systému EKIS MPSV do doby, než dojde k uzavření smlouvy s novým poskytovatelem a následně k zajištění přechodu veškerých služeb na nového poskytovatele. Současně je nutné zabezpečit běžnou podporu provozu systémů EKIS MPSV v případě neočekávaných incidentů a havárií.

    - dodatečné vícepráce spočívající v prodloužení účinnosti Smlouvy není možno s ohledem na požadavek plné kompatibility plnění Poskytovatele vyplývající z původního rozsahu závazku zadat jinému dodavateli než Poskytovateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;

    - zadání dodatečných víceprací jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Poskytovatelem znamenalo nepřípustné riziko vzájemných inkompatibilit s původním plněním a nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění služeb ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ. Změna dodavatele v kritickém období realizace účetních závěrkových prací by znamenala dále velké riziko pro zajištění průkazného účetnictví MPSV a ÚP ČR spojeného s realizací ročních účetních závěrek a ohrožení kontinuity ve výplatě nepojistných dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti a příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti.

    - dodatečné vícepráce (služby) v hodnotě 2 058 000, - Kč bez DPH, které jsou vypočteny jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu, tj. 294 000, - Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu 7 (sedm) měsíců, nepřesahují limity dle § 222 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem je dodržen limit dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť hodnota víceprací dle tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, což je částka 17 563 000,- Kč bez DPH 
(35 126 000,- Kč bez DPH krát 0,50).

Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatkem je dodržen cenový korektiv nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ (viz § 222 odst. 9 ZZVZ), neboť tímto Dodatkem zasmluvněný cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, tedy částku 10 537 800,- Kč bez DPH (35 126 000,- Kč bez DPH krát 0,30).

Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 22.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v trvání 66 (šedesáti šesti) měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout Služby převzetí i před termínem stanoveným v harmonogramu plnění dle odst. 4.1 této Smlouvy.“

  - Smluvní strany se dále dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění toho Dodatku se mění následujícím způsobem:

| - Č. | - Předmět plnění | - Cena v Kč bez DPH | - Sazba DPH 21 % | - Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.2 | - Celkem cena za 66 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu | - 19 404 000,- | - 4 074 840,- | - 23 478 840,- |

| - Celková cena | - Celková cena v Kč bez DPH | - Sazba DPH 21 % | - Celková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - (jako součet výše uvedených cen dle položek 1.5, 2.2, 3.2 a 4.3) je předmětem hodnocení) | - 40 418 000,- | - 8 487 780,- | - 48 905 780,- |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu | Poskytovatel V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| …...................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Milan Lonský, zástupce ředitele odboru ICT | …...................................................................... Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Ing. Vladek Šlezingr, jednatel |