# Dodatek č.4 Smlouvy o dílo

# ev.č.  objednatele - THS OO 01/2020

# ev.č. zhotovitele – 20I0027-20141-0

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

- Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „objednatel“)

- ENESA a.s.

Místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

zastoupená Ing. Milanem Dorko – předsedou představenstva

Ing. Pavlínou Rezkovou – členem představenstva

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS OO 01/2020 ze dne 02.04.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.07.2020, dodatku č. 2  ze dne 23.10.2020 a dodatku č. 3 ze dne 9.11 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.4 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět dodatku

ND – výměna centrálního zdroje tepla v Anenském areálu

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku II. „Předmět smlouvy“ se za odstavec 7. vkládají nové odstavce 10. a 11. následujícího znění:

10. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 10, ZL 11, ZL 12 a ZL 13 které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

11.	 S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazů výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 10, ZL 11, ZL 12 a ZL 13, a tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

2. Příloha č. 6 tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4.

3. Stávající článek V. „Doba plnění díla“ se ruší a nově zní takto:

1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy

2. Dokončení a předání díla objednateli: do 8 měsíců od zahájení prací

3. Dokončení a předání díla v rozsahu dle dodatku č. 4 do 17.12.2020

3. Stávající článek VI. „Cena za dílo“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) díla dle čl. II této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle původní smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 | 10 701 956,51 Kč |
| B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 4 | 75 138,56 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 4 | - 109 382,05 Kč |
|  | Celková cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 4 | 10 667 713, 02 Kč |

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném zněni. DPH ve výši 21% (nebo státem určené aktuální platné výši) odvede objednatel.

IV. Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně tímto Dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha č.6.

- Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 6 – ZL – rekapitulace, Změnové listy ZL 10, ZL 11, ZL 12 a ZL 13

| V ………….dne: |  | V………….. dne: |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| Ing. Milan Dorko |  | prof. MgA. Jan Burian |
| předseda představenstva |  | ředitel ND |
| Ing. Pavlína Rezková |  |  |
| člen představenstva |  |  |