Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Slezská 2766

738 01 Frýdek-Místek

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/19945/2020/924/5.5748

Vyřizuje:	Jiří Fuka, Ing.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	25.11.2020

Objednávka č.OVs2920/0480 na provedení vyčistění části odvodňovacího příkopu a odstranění 2 ks padlých stromů, včetně vývratu.

Část stavby 5748 PPO pod Krnovem I. etapa, OHO, Část odvodňovacího příkopu od zatrubnění do vzdálenosti 220 m ve směru toku

Dle Vaší cenové nabídky z 18. 11. 2020 u Vás objednáváme provedení strojního vyčistění části odvodňovacího příkopu a odstranění 2 ks spadlých stromů o průměru nad 1000 mm na pozemku p. č. 1467/1 v k. ú. Opavské předměstí v Krnově pro část stavby 5748 PPO pod Krnovem I. etapa, OHO, Část odvodňovacího příkopu od zatrubnění do  vzdálenosti 220 m ve směru toku podle zaslané nabídkové ceny, která je přílohou této objednávky.

Rozsah a předmět prací:

Strojní vyčistění části odvodňovacího příkopu a odstranění 2 ks spadlých stromu, včetně kořenového vývratu bude provedeno v rozsahu dle položek soupisu provedených prací uvedených v cenové nabídce, která je přílohou této objednávky.

Dřevní hmota bude ponechána na místě na uvedeném pozemku p. č. 1467/1 v k. ú. Opavské Předměstí u hranice pozemku s pozemkem p. č. 1472/4 v k. ú. Opavské Předměstí. Výkopek bude ramenem stroje přemístěn do vzdálenosti 3 m na pozemek p. č. 1466/3 v k. ú. Opavské Předměstí      a nebude rozhrnut. Svahy příkopu budou vysvahovány.

Termín plnění :             do 20. 12. 2020

Cena:	149 139,60,- Kč bez DPH

Splatnost faktury:	30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:	24 měsíců

Sankce:	V případě prodlení dodavatele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Další ujednání:

Součástí předání díla bude předávací protokol o provedení vyčistění výše uvedeného odvodňovacího příkopu a odstranění 2 ks uvedených stromů sepsaný po převzetí a odevzdání stavby.

Oprávněně reklamované vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu odstraní zhotovitel       na své náklady v termínu uvedeném v tomto protokolu. Termín odstranění reklamovaných vad                  a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s  objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

Pro případ nedodržení termínu odstranění vad nebo nedodělků zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z celkové ceny za každý den prodlení. Při plnění této objednávky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy, technické normy            a předpisy a pokyny objednatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude          v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm.c) zákona č.235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

Statutární zástupce:		Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Břetislav Tureček, technický ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru,

Ing. Jiří Fuka, investiční referent

Telefon:			xxx

IČ: 				70890021

DIČ: 	                                      CZ 70890021

Bankovní spojení: 		KB Ostrava, č. ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 			ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek

Statutární zástupce:		xxx

Zástupce pro věci technické:	xxx

Kontaktní osoba:		xxx

Telefon: 			xxx

E-mail: 				xxx

IČ: 				45193118

DIČ:				CZ45193118

Bankovní spojení: 		KB a.s. pobočka F-M, číslo účtu 13403781/0100

Plátce DPH: 			ano

Zápis ve veřejném rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Ing. Břetislav Tureček

technický ředitel

Co: OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!

Potvrzení převzetí objednávky

Datum a podpis:  27.11.2020