Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 004/TSA/D/2020 ze dne 06. 5. 2020

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

- a

RT plus s.r.o.

Sídlem: Ve žlíbku 1849/2a, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 40766551

DIČ: CZ40766551

Zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, jednatelem společnosti (dále jen zhotovitel)

- Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o dílo č. 004/TSA/D/2020 (dále také „Smlouva“). V důsledku nařízení karantén zaměstnanců dodavatele z důvodu výskytu Covid-19 a s  ohledem na nutnost zachování částečného provozu objednatele v  laboratořích budovy Xa, byl po domluvě stanoven nový termín realizace díla. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

- Doba plnění

- Vlivem výše popsaných skutečností se mění doba celkového dokončení díla.

- Čl. 2. odst. 2.2. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem:

- Lhůta pro dokončení díla, vzhledem k jeho rozsahu a složitosti je do 20.12.2020.

- Smluvní strany se dohodly, že se ve stejném smyslu upravuje i harmonogram prací, který je přílohou tohoto dodatku.

- Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.

- 3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.

- 3.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:

- Příloha č. 1 – nový časový harmonogram prací.

- V Praze dne 10. 11. 2020				V Praze dne 10. 11. 2020

- za objednatele:					za zhotovitele:

- _______________________				_________________________

- Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Karel Rezek

- ředitel	                                                                            	jednatel