Smlouva o dílo č  06/2020

uzavřená ve smyslu § 536 až 565 obchodního zákoníku

##### I. Smluvní strany

Objednatel:

název: Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14

## Palackého tř. 152/14, 796 01 Prostějov

zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Janou Prokopovou

zastoupen ve věcech technických:	Mgr. Janou Prokopovou

IČO:		47922486

DIČ:		CZ 47922486

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

název:   Vladimír Šmíd

adresa:  Brodek u Konice č. p. 51

zastoupena  pro věci smluvní:	Vladimír Šmíd

pro věci technické:   	Vladimír Šmíd

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 483642701/0100

IČO:  			16364422

DIČ:   			CZ 6505230622

registrace:   ŽÚ v Prostějově ev.č. Č. 370900-4516-00

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je: Opravy v prostorách schodiště a chodeb u tělocvičny ve 2NP ZŠ Palackého tř., Prostějov

III. Doba provedení díla

zahájení:	20. 11. 2020

ukončení:	21. 12. 2020

IV. Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši 295 386,- Kč bez DPH, DPH 21% 62 031,- Kč a celkem včetně DPH 21% 357 417,- Kč.

IV. Cena a platební podmínky

Platební podmínky:

Dílo bude provedeno bez složení zálohy. Konečné vyúčtování bude uskutečněno po předání a převzetí díla objednavatelem.

Platba bude provedena na základě faktury, termín splatnosti je 30 dnů ode dne vystavení.

V. Oprávnění k jednání

Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem technické změny, úpravy, případně dodatky, které v průběhu díla nastanou: s Mgr. Janou Prokopovou

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:  Vladimír Šmíd

- Předání díla

Předání díla bude provedeno přejímkou, při které bude sepsán zápis o předání včetně specifikace případných vad a nedodělků. V předávacím zápise budou uvedeny termíny odstranění případných vad a nedodělků.

VII. Záruky

Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy záruku na nakupované díly v délce 24 měsíců od data předání díla. Na provedené montážní práce zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců od data předání díla. Případné reklamace budou uplatňovány telefonicky a potvrzeny písemnou formou. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování těchto závad v  co nejkratší době, nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. Smluvní pokuty

- Smluvní pokuta za prodlení splnění předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy činí 
0,05% z celkové ceny díla za 1 den

- Smluvní pokuta z prodlení se splněním zaplatit ve lhůtě splatnosti na účet zhotovitele činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zaplacení pokuty nemá vliv na povinnost splnit závazky plynoucí z této smlouvy a na povinnost nahradit škodu.

- Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje:

- Provést řádně dílo v rozsahu článku II. této smlouvy v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, normami a platnou projektovou dokumentací.

- Informovat objednatele o plnění této smlouvy a všech případných změnách na  pravidelných kontrolních dnech.

- Dodržovat ustanovení bezpečnostních a požárních předpisů a provést prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců, kteří se zúčastní provádění díla dle článku II. této smlouvy, o těchto předpisech.

- Vést montážní deník a montážní výkazy předkládat jej na požádání objednateli, nejméně však 1x týdně. V deníku bude uváděn počet odpracovaných hodin a soupis provedených prací.

- Předat doklady o jakosti použitých materiálů.

- Předat doklady o způsobilosti pracovníků k výkonu prací.

- Zajistit na vlastní náklady veškeré nářadí, technické pomůcky a technické plyny potřebné k montáži.

- Udržovat čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho okolí, které je nezbytné pro plnění díla.

- V případě způsobení škod při provádění díla na majetku objednatele, veřejném, dalšího dodavatele, účastnícího se dodávek na díle či na díle samotném, odstranit tyto škody neprodleně vlastním nákladem a vlastními prostředky.

- Předat hotové dílo v rozsahu článku II. této smlouvy a v dohodnutém termínu objednateli.

- Předat nejpozději s předáním díla dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávy, atesty a ostatní dokumentaci nezbytnou pro případné kolaudační řízení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že ve všech prostorách objednatele platí přísný zákaz kouření.

Pro případ, že tento zákaz kouření bude ze strany zhotovitele porušen, se smluvní strany

dohodly, že zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 %

z celkové ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování s tím, že

objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele.

X. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží 1 zhotovitel a 1 objednatel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Prostějově dne                                                               V Prostějově dne

............................................	...............................................

zhotovitel   							objednatel