Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML228/011/2020

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

se sídlem:	Kostelní  1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO:	75075741

DIČ:	CZ75075741

zastoupený:	xxx

zástupce ve věcech smluvních:	xxx

zástupce ve věcech technických:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Rekonstrukce památek, s.r.o.

Se sídlem: 	Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město

IČO: 	06307892

DIČ: 	CZ06307892

zastoupený:	xxx

zástupce ve věcech smluvních a technických:	xxx

e-mail:	xxx

tel:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu: 	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 8. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML228/011/2020 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení

V souladu s ustanovením X.1. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách smlouvy:

- S ohledem na pokračování omezení způsobené nepředvídatelnou pandemickou situací a vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, došlo k omezení činnosti veřejných institucí a nebylo možné zajistit stanovisko orgánů památkové péče v dohodnutém termínu. Dochází tak ke změně ustanovení vztahující se k termínu plnění podle IV.1 písm. c) Smlouvy, který nově zní:

c) část díla provedení inženýrských činností dle čl. II odst. 3 této smlouvy:

- nejpozději do 210 dní ode dne účinnosti smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

- Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne .………………………………………………………………..………. Rekonstrukce památek, s.r.o. (zhotovitel) | V Praze dne …………………………………………..…….………………………… Národní zemědělské muzeum, s.p.o., (objednatel) |
| --- | --- |