**SMLOUVA O DÍLO**

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**1. Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3**

  **příspěvková organizace**

se sídlem: Jubilejní 484/3

 741 01 Nový Jičín

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel školy

IČ: 45214859

(dále jen „**zadavatel**“) na straně jedné

**2) Zhotovitel: INTERNOVA MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Suvorovova 982/58

 741 01 Nový Jičín

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

 xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČ: 268 40 430

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 28104

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

E - mail: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

**Čl. II**

**Předmět a místo plnění veřejné zakázky**

Zhotovitel se pro zadavatele zavazuje provést dílo spočívající ve výměně podlahové krytiny v budově ZŠ Dlouhá fitnes a ve školním bytě ZŠ Jubilejní dle položkových rozpočtů ze dne 20.11.2020.

**Čl. III.**

**Doba plnění**

Doba plnění zakázky: prosinec 2020

**Čl. IV.**

**Platební podmínky a sankce**

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel zaplatí zhotoviteli po ukončení stavebních prací a po předání a převzetí předmětného díla, a to nejpozději do 30 dnů po předložení faktury za provedené práce.

Za nedodržení termínu dokončení stavebních prací se stanoví smluvní pokuta objednateli ve výši 0,3% ze sjednané ceny díla, a to za každý započatý den prodlení. Bude-li prodlení zaviněno objednatelem, nebude smluvní pokuta za dobu prodlení účtována.

 Celková cena díla fitnes

 Cena bez DPH...................………. 81 950,-Kč

 Cena celkem s DPH 21% .........…. 99 160,-Kč

 Celková cena díla školní byt

 Cena bez DPH...................……….. 36 735,-Kč

 Cena celkem s DPH 15%.........…... 42 245,-Kč

Cena díla je požadována za cenu maximální, dle rozsahu předpokládaných prací.

**Čl. V.**

**Záruky a záruční podmínky**

Za případné vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky.

Záruka na dílo se sjednává v délce 36 kalendářních měsíců přičemž doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.

Odpovědnost zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost provedeného díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy tj.zejména vlivem objednatele, třetí osoby nebo nahodilou událostí. Pokud však vadu způsobil zhotovitel, nebo ten koho zhotovitel použil k plnění svých závazků, pak zhotovitel za vady odpovídá.

**Čl. VI.**

**Provádění díla**

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při plnění předmětu smlouvy a učiní taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v okolí pracoviště. Po realizaci díla bude proveden úklid místa plnění předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy pracovat tak, aby jeho činností nevznikla škoda na majetku města ani třetích osob. Škoda na majetku města či třetích osob, která prokazatelně vznikla činností zhotovitele při plnění předmětu smlouvy jde na vrub zhotovitele.

**Čl. VII.**

**Ostatní ujednání**

Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Nový Jičín dne 27.11.2020 Nový Jičín dne 27.11.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za zhotovitele za objednatele

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx