Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1120000463

Fakulta stavební ČVUT v Praze

se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6

zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 				68407700

DIČ:				CZ684077700

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

se sídlem:	Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

zastoupená:	Ing. Igorem Berounem, jednatelem

IČ:	07868821

DIČ:	CZ07868821

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

S ohledem na to, že:

- smluvní strany uzavřely dne 15.10.2020 smlouvu o dílo č. 1120000463 (dále jen „Smlouva“) ;

- z důvodu protiepidemických opatření a nemožnosti zahájit práce dříve než bude v dořešeno odpojení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ze stávajícího řídícího systému Johnson Controls, který je v prostorách Fakulty stavební, je potřeba termín realizace díla  posunou na 15.12.2020;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje takto

„Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo objednateli nejpozději do 15.12.2020“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Praze dne 5.11.2020 |  | V Praze dne 5.11.2020 |
| --- | --- | --- |
| za FSv ČVUT v Praze Ing. Petr Matějka, Ph.D. tajemník |  | za dodavatele Ing. Igor Beroun jednatel |