Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

MCA atelier s. r. o.

zastoupený: doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem

sídlo: Dykova 51/1, 101 00  Praha 10 - Vinohrady

zapsaný: zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, 
vložka 112013

IČO: 27418634

DIČ:  CZ 27418634

bankovní spojení:xxx

číslo účtu:xxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice“

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, pod názvem: „Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice“ (dále jen „dílo“ 
nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu 
s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla. Hlavním cílem postupné celkové revitalizace veřejného prostoru Kampusu je zlepšit obytné prostředí pro studenty, zaměstnance i veřejnost, zapojit Kampus do navazujícího města, zvýšit atraktivitu a ve výsledku podpořit i lepší celkové výsledky aktivit jednotlivých vysokých škol a institucí. Cílem koncepce je vytvořit soubor strategických navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomoci architektonických zásahů, ale i nastavením správy a aktivit v území. Cílem zpracování je koncepce, která vychází ze znalostí území a jeho uživatelů a dalších aktérů. Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu koncepce byl i návrh procesu pořízení, který bude se zadavatelem včas konzultován. Zpracovatel je zodpovědný za odvedení práce dle nastaveného procesu, jehož součástí bude analýza území, sběr dodatečných podkladů, proces participace a projednání s identifikovanými aktéry. Společné projednávání je stanoveno v rámcovém harmonogramu, kde je definována základní struktura jednání pracovní skupiny a konzultací se zadavatelem (tato jednání svolává zadavatel). Zadavatel nevylučuje, vzhledem ke komplexnosti řešení projektu, svolání dalších jednání, jejichž nutnost vyplyne z řešení během zpracování koncepce. Potřebná individuální jednání nebo akce za účelem úspěšného dokončení a projednání studie jsou na zodpovědnosti zpracovatele. Zpracovatel bude 
o těchto jednáních zadavatele předem informovat a vyhotoví z nich zápisy, které budou přílohou odevzdané dokumentace. Zadavatel může poskytnout lidské nebo materiální zdroje při projednávání nebo participaci za předem stanovených podmínek při nastavování procesu pořízení v první fázi pořízení koncepce. Zadavatel požaduje odevzdání projednané koncepce, se zapracovanými připomínkami zadavatele a jednotlivých aktérů.

- Plnění bude probíhat ve čtyřech fázích následovně (časové rozložení projektu):

- Analýza, sběr dalších podkladů, sběr podnětů z pracovní skupiny a dalších aktérů, nastavení procesu participace a projednání, podrobný harmonogram aktivit,

- Návrh koncepce, projednání v pracovní skupině,

- Návrh koncepce a plánu implementace a jejich projednání v pracovní skupině a představení koncepce

- Dopracování odevzdání a vyhodnocení, prezentace a výstava.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 - Zadání koncepce revitalizace veřejného prostoru, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. 20-0054), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 1.490.000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistadevadesáttisíc korun českých) bez DPH,

- sazba DPH v 21 % a její výše 312.900,- DPH,

- 1.802.900,- Kč (slovy:  jedenmilionosmsetdvatisícedevětset korun českých) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 4 fázích, po předání  díla dle specifikace v čl. III této smlouvy a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 298.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 360.580,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 372.500,- Kč (slovy: třistasedmdesátdvatisícepětset korun českých) bez DPH, tj. 450.725,- Kč s DPH,

- po odevzdání 3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 596.000,- Kč (slovy: pětsetdevadesátšesttisíc korun českých) bez DPH, tj. 721.160,- Kč s DPH,

- po odevzdání 4. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 223.500,- Kč (slovy: dvěstědvacettřitisícepětset korun českých) bez DPH, tj. 270.435,- Kč s DPH,

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele ZAK 20-0054 a číslo dané fáze.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat část díla nejpozději:

- 1. fáze – do 6 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,

- 2. fáze – do 8 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,

- 3. fáze – do 12týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,

- 4. fáze – do 4 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

- Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), 
teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Podrobná specifikace forem odevzdání 1-4 fáze díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. V případě potřeby bude výstup konzultován s objednatelem. Odevzdaný projekt bude autorizován osobami, 
jimiž byla v nabídce prokazována technická kvalifikace zhotovitele.

- Dílo bude odevzdáváno kontaktní osobě objednatele elektronicky, jinak bude místem předání díla  sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Předání a převzetí díla v každé fázi se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu 
s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

- Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osobu, a to:

Zajištění dílčí spolupráce na oddíle Doprava:

Ing. Bohumil Rachůnek, BORA projekt, s. r. o., Veletržní 47, Praha 7, IČO: 71342087, 
DIČ: CZ71342087.

Část oddílu Doprava bude zajištěna přímo dodavatelem.

Zajištění dílčí spolupráce na oddíle Participativní plánování:

Mgr. Martin Nawrath, Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim, IČO: 45611254

Část oddílu Krajina bude zajištěna přímo dodavatelem.

Zajištění dílčí spolupráce na oddíle Krajina:

Ing. Milan Bubenko, Na Dlouhém lánu 14, Praha 6, IČO: 68856342, DIČ: CZ5405231359,

Část oddílu Participace bude zajištěna přímo dodavatelem.

Zajištění dílčí spolupráce na oddíle Hospodaření s dešťovou vodou:

Ing. Michal Hadraba, Chalupeckého 1824, 25263 Roztoky, IČO: 02940540, DIČ: CZ02940540.

Část oddílu Hospodaření s dešťovou vodou bude zajištěna přímo dodavatelem.

Zajištění dílčí spolupráce na oddíle Technická infrastruktura:

Ing. Jan Šetelík, ŠETELÍK OLIVA s. r. o., Ostružinová 2105, 252 28 Černošice, IČO: 28429036.

Část oddílu Technická infrastruktura bude zajištěna přímo dodavatelem.

- Při plnění předmětu smlouvy či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by předmět smlouvy plnil sám.

- Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

- Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce provádět poddodavatelem,
který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech 
a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky výzvy 20-0054.

- Dílo bude opatřeno autorizací v oboru:

- ČKA A0, A1, A2 nebo A3

- ČKAIT – autorizace dopravní stavby

- Dílo bude zpracováno týmem složeným minimálně z těchto 4 osob:

- KRAJINÁŘSKÝ/Á ARCHITEKT/KA

Svoji odbornou způsobilost deklaruje autorizací v daném oboru (autorizace ČKA A0, A3) nebo svým dosaženým vzděláním (vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oborech: krajinářská architektura nebo zahradní a krajinářská architektura),

- ARCHITEKT/KA NEBO URBANISTA/KA

Svoji odbornou způsobilost deklaruje autorizací v daném oboru (autorizace ČKA A0, A1, A2) nebo svým dosaženým vzděláním (vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oborech: Architektonická tvorba, architektura, urbanismus, nebo územní plánování),

- DOPRAVNÍ INŽENÝR/KA

Svou odbornou způsobilost deklaruje v daném oboru (autorizace ČKAIT – dopravní stavby),

- KOORDINÁTOR/KA PARTICIPATIVNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Svoji odborní způsobilost deklaruje praxí. Osoba dokladuje zkušenost s nastavením komplexního participačního procesu a jeho úspěšným vedením. Má zkušenost s analýzou podkladů koordinací aktérů v rámci participačního procesu a tvorbou výstupů z participačních akcí. Koordinátor/ka deklaruje také zkušenost s moderací a facilitací participačních setkání.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit 
ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, případně v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání jednotlivých fází č. 1.- 4. díla dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nebude provádět plnění pouze osobou, kterou zhotovitel identifikoval v rámci požadavku objednatele ve výzvě (č. 20-0054), zaplatí zhotovitel za každé takto provedené plnění 
na základě dílčí fáze objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

- Zhotovitel poskytne objednateli výhradní, věcně, časově a místně neomezenou licenci k předmětu smlouvy, který je autorským dílem, a to v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších doplňků (autorský zákon).

- Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence), případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli bez zbytečného odkladu identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence).

- Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou 
k němu ve vztahu ve smyslu § 58 autorského zákona, a že tudíž bude oprávněn k poskytnutí licence 
z titulu postavení zaměstnavatele či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely této smlouvy společně označují jako „licence“. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí 
dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy 
s tím, že tvoří 20 % z celkové ceny plnění. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající 
a konečnou.

- Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat   patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně 
s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

- Objednatel je oprávněn dílo upravovat, doplňovat, měnit, zařazovat do jiných děl, spojovat s jinými díly, či jakkoli jinak zasahovat do díla, tedy i do té jeho části, která naplňuje pojmové znaky díla, případně stejnými činnostmi pověřit třetí osobu a takto upravené či zpracované dílo dále užít v rozsahu licenčních oprávnění dle tohoto článku.

- Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel není oprávněn právo na odstoupení od smlouvy 
pro nečinnost objednatele postupem dle § 2379 občanského zákoníku uplatnit dříve než 10 let od data odevzdání díla.

- Smluvní strany mají shodně zájem na tom, aby byla integrita díla zachována až do jeho definitivního provedení stavbou a aby nedošlo k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Za tímto účelem 
se zhotovitel zavazuje k výzvě objednatele, či osoby, která bude nabyvatelem podlicence k užití díla, případně se stane postupníkem nabytých práv dle této smlouvy, vykonávat dle potřeby osobně autorský dohled, a to ve všech výkonových fázích, tzn. ve všech stupních zpracování projektové dokumentace až do konečného vyjádření díla stavbou. Ve spojení s výkonem autorského dohledu nevzniká zhotoviteli nárok na či úhradu hotových nákladů nad rámec odměny uvedené 
v čl. II. smlouvy.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí odevzdáním čtvrté fáze předmětu smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxx

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, 
tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Příloha:

č. 1 – Zadání koncepce revitalizace veřejného prostoru

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Martin Červený,		         			doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

zástupce ředitele,	                                                                 MCA atelier s. r. o.

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvkové organizace