Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo uzavřené dne 20.11.2018 na vypracování PD pro stavbu „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“.

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt Krnov s.r.o.

sídlo:	Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Statutární zástupce:	xxx

IČO / DIČ:	47976250 / CZ47976250

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4. a čl. 5, bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

1) Změna zástupce pro věci technické na straně objednatele

Původní zástupce pro věci technické: Martin Látal, investiční referent

Nový zástupce pro věci technické: Bc. Radomír Doležel, investiční referent.

2) Změna rozsahu předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se snižuje o část plnění dle čl. 2.2.1. písm. g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. Aktualizace zaměření dřevin, doplnění situací na podkladu katastrální mapy a tabulky inventarizovaných dřevin byly provedeny už dříve ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení z důvodu potřeby projednání rozsahu kácení dřevin v rámci projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány. V rámci vypracování dokumentace pro provádění stavby nebude prováděna aktualizace inventarizace dřevin v rozsahu aktualizace údajů o průměru a obvodu kmene dřevin určených ke kácení, aktualizace tabulky a situací inventarizovaných dřevin ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Náklady na položku vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou budou sníženy o 4.000,- Kč bez DPH.

3) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky

V bodě 4.1. se mění cena díla následujícím způsobem:

původní celková cena dle dodatku č. 1				401.000,- Kč

méněpráce dle čl. 2.2.1. písm. g) dle dodatku č. 2		  - 4 000,- Kč

- Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2			397 000,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě dne:	4.12.2020					V Krnově dne

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel