Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 9. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				 LINEPLAN s.r.o.
sídlo:					 28. Října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO  /  DIČ:				 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

(dále jen „zhotovitel“)

NÁZEV AKCE:	VN Bartošovice I – rekonstrukce hráze a funkčních objektů, stavba č. 4314 – studie proveditelnosti

- V souladu se zněním čl. 5. a čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

- 3. Doba plnění – v bodě 3.2. se termíny plnění mění následovně:

Původní termíny

Zhotovitel se zavazuje:     	Předat koncept studie do 			31. 10. 2020

- Provést a předat hotové dílo v termínu do 	20. 12. 2020

Nové termíny

Zhotovitel se zavazuje:     	Předat koncept studie do 			30. 11. 2020

- Provést a předat hotové dílo v termínu do 	23. 12. 2020

4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena následovně:

- Původní celková cena bez DPH činí 	 	 485.700,00 Kč

- Cena méně prací bez DPH (dle dodatku č. 1)		 - 40.000,00 Kč

- Cena dodatečných prací bez DPH (dle dodatku č. 1)		   32.000,00 Kč

- Nová celková cena bez DPH (dle dodatku č. 1)		 477.700,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet méně prací a dodatečných prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	4.12.2020				V Ostravě dne:

za objednatele:						za zhotovitele:

……………………………………				……………………………………

Ing. Jiří Tkáč						xxx

generální ředitel