DODATEK č. 1

ke smlouvě 00745/INV, uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, dne 27.5.2020, číslo smlouvy 00745/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

zastoupená Ing. Jaroslavem Kociánem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.

se sídlem Veselíčko, Lazníky 163, PSČ 751 25

IČO: 27848485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43420

bankovní spojení:		ČSOB

číslo účtu:			x

zastoupena Davidem Morkusem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany:

- jsou stranami smlouvy 00745/INV ze dne 27.5.2020 (dále jen „Smlouva“),

- mají zájem na změně sjednaných podmínek Smlouvy, které byly způsobené letošní epidemiologickou situací a nařízenou karanténou pracovníků, kteří se na provádění díla podílejí

uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

  - Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla. Čl. 3.3 Smlouvy nově zní:

„Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 30.11.2020.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“

  - V souvislosti s výše uvedenou změnou je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 schválený Změnový list č. 1.

II. Závěrečná ustanovení

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 	Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.

2.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| --- | --- | --- |
| V Kralupech nad Vltavou dne ____________ |  | Ve Veselíčku dne _______________ |
| ______________________________________ Ing. Jaroslav Kocián, předseda představenstva ______________________________________ Ing. Zdeněk Dundr, člen představenstva |  | __________________________________ David Morkus, jednatel společnosti |