Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2020-503/OB ze dne 30.9.2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  			           Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	                                               00298212

DIČ: 				            CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Blanka Zagorská

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         FABRIKO MORAVA, s.r.o.

Se sídlem:                                          Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

Zastoupen:                                        Jiřím Daňhelem, jednatelem společnosti

Alešem Juřinou, jednatelem společnosti

IČO:                                                   28632761

DIČ:                                                   CZ28632761

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35761

Bankovní spojení:                             Fio banka, a.s. , pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:                                          2000513585/2010

Zástupce ve věcech smluvních:        Jiří Daňhel

Zástupce ve věcech technických:

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Aleš Juřina

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava bytu č. 2 bytového domu č.p. 42 na ulici Masarykovo nám. 26 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2020-503/OB ze dne 30.9.2020 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 28.12.2020.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 724.781,50 Kč bez DPH (slovy: sedmsetdvacetčtyřitisícesedmsetosmdesátjedna koruna česká a padesát haléřů).“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	7.12.2020…		        	 	V Novém Jičíně dne 7.12.2020…

---------------------------                                                          -------------------------

Ing. Blanka Zagorská 					Jiří Daňhel

vedoucí Odboru bytového                                                     jednatel společnosti

Městského úřadu Nový Jičín