1. **Smluvní strany**

**Obchodní firma** Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843547

DIČ: CZ00843547

Bankovní spojení: KB

Č. ú. 4002230801/0100

Tel. /fax /e-mail 571 654 392, mandula@szesro.cz

Jednající / Zastoupená: Ing. Jaroslav Mandula, ředitel

|  |  |
| --- | --- |
| *(dále jen „objednatel“)*  a |  |
| **Window Holding a.s.** | |
| Sídlo: | Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |
| IČ: | 28436024 |
| DIČ: | CZ28436024 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Č. ú. | 6438302/0800 |
| Tel. /fax | 234 001 111 |
| Zápis v OR | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506 |
| Jednající / Zastoupená: | Karlem Pošvářem, ve věcech smluvních, na základě plné moci |
| *(dále jen „zhotovitel“)* | |

1. **Předmět smlouvy**
   1. Rozsah prací
      1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny stávajících oken za plastové vč. souvisejících prací a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce **ze dne 07.12.2020,** která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
      2. Předmětem smlouvy je i odvoz a likvidace původních oken.
   2. Technické provedení.

**Plastová okna – typ PRAKTIK *EVO*, profilový systém BLUEVOLUTION 82 MD**

Výrobce oken: Window Holding a.s., značka VEKRA, výrobní závod Husinec

Okna budou vyrobena z šestikomorového plastového profilového systému BluEvolution 82 MD dodávaného od německéhovýrobce Salamander Industrie-Produktie se stavební hloubkou rámu i křídla 82 mm, s trojitým těsněním (dvě dorazová těsnění a jedno středové těsnění) černé barvy vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl. 2 mm). Okna budou vyrobena z prvomateriálu (nejedná se o recyklát).

Okna budou osazena izolačním trojsklem Ug =01,5 W/m2K s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-18-4–18-4 Planibel Top N+, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI – Spacer.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je Uw = 0,71 W/m2K.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi FAVORIT(německý výrobce Siegenia-Aubi KG).

Barevné provedení –bílá.

* 1. Místo plnění předmětu smlouvy:
     1. Adresa stavby: Zemědělská 500, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
     2. Druh stavby: škola

1. **Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy**
   1. Předpokládaná doba plnění : zahájení: po podpisu SOD

Ukončení: .do 30.12.2020

* 1. Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.
  2. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou, než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.
  3. Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
  4. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
  5. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.
     1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Bc. René Filip
     2. Osoby odpovědné za předání díla za zhotovitele: David Večerek

1. **Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty**
   1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH: 75014,64 Kč

DPH (sazba 21%) 15753,- Kč

Celková cena s DPH 90768,- Kč

* 1. Platební podmínky
     1. Cena bude uhrazena ve výši 100% z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 30 dnů vystavení.
     2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
     3. Faktura bude vystavena na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Vytkl-li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši s pozastávkou 5% do doby odstranění vad a nedodělků.
  2. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2. může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
  3. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.
  4. Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněny požadovat činí 10% ceny díla bez DPH.
  5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.
  6. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:

1. Nejedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.
2. **Záruky**
   1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 60 měsíců od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
   2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, telefonicky – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.
3. **Ostatní ujednání**
   1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

* zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
* zajištění přístupové cesty k místu montáže
* zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody
* zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
* zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
  1. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
  2. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
  3. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.
  4. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.
  5. Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.
  6. V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.
  7. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.
   2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
   3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na [www.windowholding.cz](http://www.windowholding.cz). Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
   4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

* příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele P225820 ze dne 07.12 .2020
  1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeni dne : 7.12..2020 V Rožnově dne 7.12.2020

……………………………………………… ……………………………: Zhotovitel Objednatel

Xxxxxxxxxxxxxx Window Holding a.s.

Manažer pro veřejné zakázky



**Cenová nabídka P225820**

**Zpracoval : OZ - Mikulcová Hana**

**Datum : 7.12.2020**

**Označení : Praktik EVO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODAVATEL: POPTÁVAJÍCÍ:**

**Window Holding a.s.**

Hlavní 456 **SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radh.**

250 89 Lázně Toušeň Nábřeží Dukelských hrdinů 570

IČO: 28436024 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

DIČ: CZ28436024 Mob.:

Telefon: +420 800 777 666 Tel.:

Fax: +420 234 001 221 E-mail:

E-mail: info@vekra.cz IČO: 00843547

DIČ: CZ00843547

***OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: ADRESA STAVBY:***

Pavel Šustáček Zemědělská 500

Zašová 660 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

756 51 Zašová Tel.:

Mob.: 775 750 152 Mob.:

Tel.: 571 751 310 E-mail:

E-mail: pavel.sustacek@vekra.cz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VEKRA** - partner pro kompletní řešení na klíč | Tel.: 800 777 666 | Mail: info@vekra.cz | www.vekra.cz

**Window Holding a.s.** - Spisová značka B 14506 vedená u Městského soudu v Praze

Držitel certifikátů: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a ČSN 74 6077

Strana 1 z 6

**Cenová nabídka P225820, ze dne 7.12.2020**

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a

stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a

bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste

srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment

naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy,

zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s

detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

**POŘIĎTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU**

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou

nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení

**INTERIÉROVÉ DVEŘE**

výběr z široké škály modelů

možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře

výroba z kvalitních a prověřených materiálů

spolehlivá funkce a dlouhá životnost

**STÍNÍCÍ TECHNIKA**

moderní design pro komplexní zastínění

venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu

přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru

máme řešení pro rodinný dům i byt

Strana 2 z 6

**Cenová nabídka P225820, ze dne 9.11.2020**

*Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání*

**Pozice: 3P**

1 2

730 730

30

1410 1440

1460

**Množství: 4 ks** -pProfil:$ PRAKTIK-EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 2 \* křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4

Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33

dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 48.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 83

*Cena za kus:*

**16128,00 Kč**

*Cena celkem:*

**64512,00 Kč**

Klička TYP 01, RAL9016 logo Vekra

**Pozice: 3L**

1 2

730 730

30

1410 1440

1460

**Množství: 4 ks** -pProfil:$ PRAKTIK-EVO

-pBarva:$ **bílá**

-pRám:$ rám standard

-pKřídlo:$ 2 \* křídlo standard

-pRozšíření:$ podkl.prof.30 mm

-pVýplň:$ 2 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4

Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33

dB

-pVýplň tl.:$ 2 \* 48.0 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé hlavní

2 otevíravé pravé štulp

-pKotvení:$ na vruty - H+D+L+P

-pOdvodnění:$ dopředu

-pHmotnost kg:$ 83

*Cena za kus:*

**16128,00 Kč**

*Cena celkem:*

**64512,00 Kč**

Klička TYP 01, RAL9016 logo Vekra

**Částka určená ke slevě** 129024,00 Kč

Strana 3 z 6

**Cenová nabídka P225820, ze dne 9.11.2020**

**Pozice: M1 Množství:**

**46,400 m**

Info - počet obvodových metrů

*Jednotková cena:*

**0,00 Kč**

*Cena celkem:*

**0,00 Kč**

**Pozice: M2 Množství:**

**46,400 m**

Cena montáže, obvod 25 - 50 bm

*Jednotková cena:*

**207,00 Kč**

*Cena celkem:*

**9604,80 Kč**

**Pozice: M3 Množství:**

**46,400 m**

Cena za demontáž dřev. oken; obvod 25 - 50 bm

*Jednotková cena:*

**61,00 Kč**

*Cena celkem:*

**2830,40 Kč**

**Pozice: M4 Množství:**

**46,400 m**

Cena za zednické zapravení (zděný dům); obvod 25 - 50 bm

*Jednotková cena:*

**182,00 Kč**

*Cena celkem:*

**8444,80 Kč**

**Pozice: M5 Množství:**

**34,720 m**

APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)

*Jednotková cena:*

**537,60 Kč**

*Cena celkem:*

**537,60 Kč**

Strana 4 z 6

**Cenová nabídka P225820, ze dne 9.11.2020**

**Pozice: M6 Množství: 1 ks** Opravy venkovního ostění (spoj okna a ostění)

*Jednotková cena:*

**1084,00 Kč**

*Cena celkem:*

**1084,00 Kč**

**Pozice: M9 Množství: 1 ks** Dodávka parapetů vnitřních postforming

*Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu ks a cen je*

*obsažena v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky -*

*smlouvy.*

*Jednotková cena:*

**5064,00 Kč**

*Cena celkem:*

**5064,00 Kč**

- dodávka parapetů počet 8 ks

2824,00 Kč 2824,00 Kč

- montáž parapetů počet 8 ks

Jedn.cena (8 ks \* 280,00 Kč = 2240,00 Kč)

280,00 Kč 2240,00 Kč

**Pozice: M10 Množství: 1 ks** Expediční náklady

*Jednotková cena:*

**1000,00 Kč**

*Cena celkem:*

**1000,00 Kč**

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek **157590,00 Kč**

Zákaznická sleva - 64 % -82575,36 Kč

Částka bez DPH **75014,64 Kč**

DPH 21% - SPZ 0,00 % 0,00 Kč

Částka celkem **75014,64 Kč**

**=============**

Strana 5 z 6

**Cenová nabídka P225820, ze dne 9.11.2020**

**DŮLEŽITÉ INFORMACE**

**ZÁRUKA:** - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní**; je-li dodávka realizována bez montáže, je

poskytována záruka 24 měsíců

- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd**.), jsou-li součástí dodávky

otvorových výplní

**PLATNOST NABÍDKY**: **3 týdny**

**ALTERNATIVNÍ POLOŽKY NEJSOU ZAPOČTENY V KONEČNÉ CENĚ**.

**TERMÍN VÝROBY**: 4-5 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy

na účet zhotovitele)

**TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY**: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením

výroby oken

**INFORMACE K MONTÁŽI:** Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro

všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá

jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

**STANOVENÍ DPH:** Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho

pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným

zákonem o DPH.

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou

nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a

zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od

zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection

Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle

čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a

servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva

zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@windowholding.cz

**Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a**

**doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.**

Se srdečným pozdravem

Pavel Šustáček

E-mail : pavel.sustacek@vekra.cz

Mobil : 775 750 152

Bližší informace : **www.vekra.cz**

**www.windowholding.cz**

Poptávající tímto dává pokyn dodavateli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou

obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s dodavatelem neprodleně po jejím

předložení uzavřít. V případě neuzavření smlouvy o dílo se poptávající zavazuje uhradit dodavateli jím

skutečně vynaložené náklady na vypracování této cenové nabídky a smlouvy o dílo.

V Rožnově dne 7.12.2020

Strana 6 z 6