## IČ objednatele: 47674521					IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521				DIČ zhotovitele: CZ42866456

Zak.č.zhotovitele: …………….

S M L O U V A   O   D Í L O   č. …../2017

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,

750 02 Přerov

společnost je zapsána v obchodím rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

po stránce technické:	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

Zhotovitel:			VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583,

753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické:	Ing. Robert Roh, technický ředitel

- BANKOVNÍ SPOJENÍ:

- objednatele:		Komerční banka, a.s., č.ú. 2307-831/0100

- zhotovitele:		Komerční banka, a.s., č.ú. 19-4283600257/0100

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb. na úrovni realizační dokumentace pro stavbu s názvem:

„Přívodní řad pro místní část Vinary z SV Přerov“

Součástí plnění předmětu díla jsou následující činnosti:

- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

- zpracování a podání žádosti ke správním řízením,

- projednání stavby s vlastníky a uživateli pozemků,

- uzavření smluv s vlastníky pozemků na nichž se stavba umísťuje.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- dokumentaci úprav povrchů pro jejich uvedení do současného stavu dle požadavků správců komunikací včetně popisu technologického postupu prací podle TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR s použitím strojní pokládky asfaltových vrstev

(finišerem), s uvedením rozsahu všech zkoušek, požadovaných parametrů a předpisu rovinatosti konečných povrchových úprav po dobu záruky,

- popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu dle ČSN EN 805 „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“,

- zákres všech inženýrských sítí a podzemních i nadzemních vedení,

- dokladovou část s vyjádřením správců sítí, dotčených orgánů a organizací včetně správců komunikací,

- seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků,

- slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona č. 137/2006 Sb., včetně vedlejších a ostatních nákladů.

V rámci zpracování projektu budou svolány minimálně 2 výrobní výbory, z toho jeden před dokončením prací.

Dokumentace (DUR) bude vyhotovena ve 4  pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. Dokumentace (DSP) bude vyhotovena v 6-ti pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.

IV. PODKLADY A DISPOZICE:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle čl. III. a V. této smlouvy

podklady:

- situace vodovodní sítě v místní části Vinary ze systému GIS

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Práce na projektové dokumentaci  (DUR) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 3 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo.

Práce na projektové dokumentaci  (DSP) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 5 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo.

VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zpracování předmětu smlouvy podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách a činí :

Cena bez DPH		150.233,- Kč

DPH 21 % 			  31.549,- Kč

Cena celkem vč.DPH		181.782,- Kč

Uvedená cena díla nezahrnuje úhradu možných správních poplatků.

VII. PLACENÍ:

- pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. VI. této smlouvy,

- uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla na základě předávacího

protokolu potvrzeného oběma stranami. Na základě předávacího protokolu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu).,

- podkladem pro zaplacení sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který

bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani

z přidané hodnoty v platném znění,

- datum splatnosti daňového dokladu je 17 dní ode dne vystavení,

- úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platbou.

VIII.  MAJETKOVÉ SANKCE:

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odstavce V. této smlouvy a nesplnění lhůty pro odstranění záruční vady se uplatní smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,3%  z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. VI. této smlouvy se může

uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,3% z ceny díla za každý den

prodlení s úhradou faktury.

IX. SMLUVNÍ DODATKY:

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které

mohou navrhnout obě smluvní strany.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ:

- pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje

uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především

uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být

provedeno písemnou formou.,

- tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Přerově, dne 20.2.2017	                                           V Hranicích, dne 10.2.2017

OBJEDNATEL:                                                                            ZHOTOVITEL:

Ing. Miroslav Dundálek                                                               Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti                                                            jednatel společnosti