Inplan CZ s.r.o.

Majakovského 707/29

Karlovy Vary

360 05

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2020	             Ing.Sakařová/237	               12.11.2020

VĚC:

Karlovy Vary – cyklostezka A5  ( Tuhnická lávka – meandr Ohře) – AD

dodatek č.1  k obj.  č.  OBJ35-32377/2019

Na základě nepředpokládaného prodloužení délky výstavby výše uvedené stavby upravujeme Vaši objednávku takto :

Délka plnění Vaší objednávky   -  do 31.3.2021

Objem plnění Vaší objednávky    -  do 90 000 ,- Kč (bez DPH)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic