Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: " Přístavba bezbariérové rampy k ZŠ

Hlinecká Týn nad Vltavou"

Smluvní strany

1. Objednatel:

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

se sídlem Komenského 748, 37501 Týn nad Vltavou

IČO: 60077034

DIČ: nejsou plátce DPH

Zastoupená: Mgr.Zdeňkou Hájkovou ředitelka školy

2. Zhotovitel:

WENDI spol. s .r.o. Průmyslová 572, 37501 Týn nad Vltavou

zapsaná v OR KS v Českých Budějovicích odd. C vložka 170

IČO: 14498367

DIČ: CZ 14498367

Zastoupená: Eisenvort Jiří  jednatel firmy

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem II. odst. 5 na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a to z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek.

Dodatkem se mění článek II. Doba plnění  odst. 1.2.

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.

II. Doba plnění

1.2.Předání stavby nejpozději do 10.4.2017

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Týně nad Vltavou 17.2.2017

Objednatel	Zhotovitel