Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 20-0176/1 ze dne 12. 8. 2020

„Fyzický 3D model Nákladového nádraží Žižkov“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, ředitelem Sekce vnějších vztahů

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:

číslo účtu.:

(dále jen „objednatel“)

a

# ADC Studio group s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Karlem Svobodou, jednatelem

sídlo: Na Pankráci 404/30a, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256836

IČO: 04999479

DIČ: CZ04999479

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. ZAK 20-0176/1 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely  dne 12. 8. 2020  smlouvu o dílo  ZAK 20-0176/1 „Fyzický 3D model Nákladového nádraží Žižkov“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 3 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Plnění předmětu smlouvy proběhne v následujících 4 etapách:

1. etapa

- příprava a zpracování výrobních dat, schválení výrobní dokumentace (opendata + vymezení koordinační situace řešeného území ve formátu .dwg),

- po schválení dokumentace objednatelem se zahájí výroba modelu (území, terén, objekty),

2. etapa

- výroba jednotlivých sekcí modelu,

- objednatel průběžně kontroluje výrobní proces a probíhají schůzky se zhotovitelem,

3. etapa

- dokončování modelu, výroba jednotlivých sekcí modelu,  zapracování připomínek ze strany objednavatele, kontrola kvality a zpracování modelu.

4. etapa

- převzetí modelu, kontrola kvality, doprava a instalace modelu v Centru architektury a městského plánování.“

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 3 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 3 etapách, vždy po předání kompletního části díla dle specifikace v čl. III této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 132.928,- Kč (slovy: jednostotřicetdvatisícdevětsetdvacetosm korun českých) bez DPH, tj. 160.842,88,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 132.928,- Kč (slovy: jednostotřicetdvatisícdevětsetdvacetosm korun českých) bez DPH, tj. 160.842,88,- Kč s DPH,

- po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 114.928,- Kč (slovy: jednostočtrnácttisícdevětsetdvacetosm korun českých) bez DPH, tj. 139.062,88,- Kč s DPH.“

- po odevzdání 4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 18.000,- Kč (slovy: josmnácttisíc korun českých) bez DPH, tj. 21.780,- Kč s DPH.“

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat

- část díla provedenou v 1. etapě dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději do 10. 9. 2020,

- část díla provedenou v 2. etapě dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději do 5. 11. 2020,

- část díla provedenou v 3. etapě dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději do 21. 12. 2020.

- část díla provedenou v 4. etapě dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději do 30. 4. 2021“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:						V Praze dne:

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Adam Švejda,		         		             Ing. arch. Karel Svoboda,

ředitel Sekce vnějších vztahů                                                jednatel