SMLOUVA č. 1285/PR/NJ/2019

o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

Investor	Město Nový Jičín

stavby:		se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

- Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

- Zástupci při jednáních ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic Odboru a rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČ:		00298212

DIČ:		CZ00298212

dále jen investor

Vlastník:	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

- Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015

- Zástupci při jednáních ve věcech technických:

- vedoucí provozu: xxxxxxxxxxxxxxx

- vedoucí střediska: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- vedoucí centrální zásahové služby: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500

IČ:		45193665

DIČ: 	CZ45193665

- Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347

dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen zákon) tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Průmyslový park Nový Jičín II.etapa – Rozšíření průmyslové zóny“.  Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodních děl, a to vodovodních řadu v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jejichž vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že dotčené části vodních děl je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tyto přeložky budou realizovány dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V020903/2019/PO. Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. jako stavební objekt „SO 02.1 Přeložky vodovodu“ takto:

1. 	Přeložka č. 1: Přeložka vodovodního řadu DN 200 OC na parc. č. 302/3, 304/4, 502/1, 275/25, 273/2, 273/5, 498/8, 275/1, 330, 275/16, 334/3, 307/2, 275/19 k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, který kříží plánovanou průmyslovou zónu a vodovodního řadu DN 200 OC podél obchodního centra na parc. č. 506/1, 275/3, 302/2, 498/8, 307/4, 307/1, 275/16, 334/2, 304/2, 502/4 k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Přeložky budou provedeny z materiálu HDPE100RC SDR11 d225 v délce 646,44 m. Součástí přeložek jsou také propoje na stávající vodovodní řady z materiálu HDPE100RC SDR11 d225 v délce 50,35 m a 47,64 m. Nová trasa bude vedena po parc. č. 273/2, 273/5, 275/25, 302/3, 502/1, 304/4, 307/3, 307/2, 275/19, 307/1, 275/16, 334/3 a 498/8 vše v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

2.	Přeložka č. 2: Přeložka vodovodního řadu DN 200 PVC na parc. č. 300/6, 337/4 a 300/1 k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí v místě plánované okružní křižovatky. Přeložka bude provedena z materiálu DN 200 GGG v celkové délce 125,14 m. Nová trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 300/6, 337/4 a 300/1 k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. V místě křížení s komunikacemi bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky d315 PE SDR17.

Stávající úseky vodovodu budou po přeložení zrušeny.

II.

# Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje

- při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

- vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.,

- vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky,

- realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci min. 60 dnů před zahájením prací; uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku,

- provedení kolaudace stavby přeložky vodního díla; o kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání dokladů investorovi dle čl. III odst. 3, nebude-li dohodnuto před zahájením stavby jinak;

- majetkoprávní vypořádání umístění přeložky vodního díla do pozemku jiného vlastníka.

B. předat SmVaK Ostrava a.s.:

- před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,

- před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla jedno pare ověřené dokumentace pro provádění stavby, včetně geodetických bodů trasy přeložek,

- originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem.

III.

Povinnosti vlastníka

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje:

- zajistit kompletní realizaci stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavec A.3 této smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s investorem,

- vést stavební deník stavby přeložky vodního díla,

- předat investorovi doklady v rozsahu dle bodů a) až f), jako podklad pro kolaudaci přeložky vodního díla v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající vodní dílo SmVaK Ostrava a.s., a to:

  - geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.,

  - protokoly o provedení bakteriologických rozborů vody,

  - protokoly o provedených tlakových zkouškách,

  - projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby,

  - doklady k použitým materiálům,

  - další doklady nezbytné ke kolaudaci vodního díla.

Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

IV.

Smluvní sankce

- Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy  zástupci SmVaK Ostrava a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II body B.1 a B.2 dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.

- Nezajistí-li investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu přeložky, je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.

- Právo SmVaK Ostrava a.s na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V.

Ostatní ujednání

- Obě smluvní strany prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení jeho přeložky nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany SmVaK Ostrava a.s. a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou smluvních stran vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.

- Obě smluvní strany dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou.

- Nedílnou součástí této smlouvy je výkres z projektové dokumentace „SO 02 – VODOVOD – SITUACE“ se zákresem přeložek vodních děl, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: www.smvak.cz.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po znečitelnění osobních údajů.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

- Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 858/R33/2020 ze dne 26. 8. 2020.

- V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

V Ostravě dne 26. 11. 2020	V Novém Jičíně dne 29. 10. 2020

Za SmVaK Ostrava a.s.:         				Za investora:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					Mgr. Stanislav Kopecký

generální ředitel					starosta města