POTES

HLUŠICE

S m l o u v a   o    d í l o

uzavřená ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel:		Domov důchodců Humburky

zastoupený ředitelkou Ing. Šárkou Rutschovou

Humburky 100

504 01 Nový Bydžov

## IČO: 61222836

# Zhotovitel:			Firma  POTES

Zdeněk Kohout

Hlušice 174

503 56 Hlušice

## IČO: 49336452

## DIČ: CZ6906023091

2. Předmět zhotovení díla:

Předmětem Smlouvy je oprava fasády zadní stěny budovy Domova důchodců Humburky, která je v havarijním stavu. vybourání Vybourání staré dlažby a obkladů v místnosti u rampy, provedení nové hydroizolace, obložení.

3. Provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo kvalifikovaně v rozsahu uvedeném

v cenovém návrhu, který je součástí této smlouvy.

4. Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit v termínu od 1.11.2020 a dokončit nejpozději 30.11.2020.

V případě velké nepřízně počasí se termín dohotovení posune o nezbytně nutnou dobu.

5. Cena díla:

| Celkem cena bez DPH |  |  |  | 154 800,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DPH 21 % |  |  | 32 508,- |
|  |  |  |  | __________ |
| Celkem cena s daní |  |  |  | 187 308,- |

Cena je stanovena dle cenového návrhu, který je nedílnou součástí této Smlouvy. (Příloha - Cenová nabídka). Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, ceny vzájemně odsouhlaseny a vyúčtovány samostatně.

6. Financování díla:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli:

Zálohové faktury v průběhu stavby dle domluvy a konečnou fakturu po dokončení a předání díla.

Pozn: Před konečnou fakturací budou vyčísleny případné přípočty a odpočty ke

schválenému cenovému návrhu dle skutečného provedení díla.

Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud je zhotovitel v prodlení s dodávkou a montáží nebo její části, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý den prodlení.

Objednatel nabývá vlastnických práv k dílu dnem uhrazení zúčtovací

faktury.

7. Další ujednání:

Změny a doplňky této Smlouvy je možné učinit jen písemnou dohodou smluvních stran, tj. dodatky k této Smlouvě podepsanými zástupci uvedenými v článku 1 Smlouvy.

Tato Smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení náleží objednateli, další vyhotovení náleží zhotoviteli.

8. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu provedených prací po dobu 2 let od předání díla. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození třetí osobou nebo živelnou pohromu.

Dne: 30. 10. 2020

...........................................                                     ................................................

Objednatel                                                                        Zhotovitel