DODATEK č.1 

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

I.
Smluvní strany

1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem:
Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov

zastoupen:
Mgr. Janou Chlebovskou

IČ:
00601292

bankovní spojení: 
Komerční bank, a.s., Krnov

Číslo účtu: 
5537-771/0100

 (dále jen „příkazce“)

2. Petr Volčík

podnikající pod jménem: Petr Volčík

se sídlem: Nová Véska 29, 792 01, Staré Město

IČ:   63013550

DIČ: CZ7002065774

bankovní spojení: FIO Bruntál

číslo účtu: 2701139581/2010

Zapsán:   
Městský úřad Bruntál, obecní živnostenský úřad 





Č.j.:MUBR/23461-13/Kří Sp.zn.: OZU-3705/2013/Kří




ID RZP:1890725 č. případu: 380101/UZ2013/1099/Kří 

(dále jen „příkazník“)

Sjednali tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 
17. 8. 2020, takto:

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým došlo k posunutí termínu dokončení díla do 11. 1. 2021, se smluvní strany dohodly na změně čl. VI Platební podmínky, odst. 4 Příkazní smlouvy, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:
4.
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
· Příkazník vystaví dílčí fakturu za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v období od zahájení stavby 28. 8. 2020 do 15. 12. 2020 ve výši 110.000,00 Kč bez DPH za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 50.000,00 Kč bez DPH za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

· Po dokončení stavby bude příkazníkem vystavena konečná faktura na částku ve výši 20.000,00 Kč bez DPH za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 18.000,00 Kč bez DPH za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
· Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

2. V ostatních částech zůstává Příkazní smlouva tímto dodatkem nedotčena.

	
	
	

	V Krnově dne: 1. 12. 2020
	
	V Nové Vésce dne: 1. 12. 2020

	Jana Chlebovská

	
	Petr Volčík

	za příkazce

	
	za příkazníka





Inženýrská činnost při realizaci stavby „Výměna střešní krytiny“

1
Inženýrská činnost při realizaci stavby „Výměna střešní krytiny“

2

