Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1471617

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

- Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Adresa:	Čechova 23, 690 11 Břeclav

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem a.s.

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Jan Cabal – manažer senior

IČO:	49455168

DIČ:	CZ49455168

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 12, 612 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú.: 24301641/0100

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem původní smlouvy o dílo jsou 4 čerpací stanice, které jsou ve zcela nevyhovujícím technickém stavu. Objednatel provozuje celkem 54 čerpacích stanic na stokové síti. Objednatel připravuje rekonstrukci dispečinku, řídícího systému a způsobu ovládání čerpacích stanic na kanalizační síti a přenosu dat. Na nově plánovaný dispečink budou napojené všechny čerpací stanice vč. 4 čerpacích stanic, které jsou předmětem díla dle původní smlouvy. Vzhledem k přípravě rekonstrukce dispečinku je nutné zpracovat audit elektro části, řídícího systému a přenosu dat všech čerpacích stanic jako podklad pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele dispečinku, resp. rekonstrukce a/nebo intenzifikace elektro části čerpacích stanic a přenosu do dispečinku. O tento audit bude rozšířen předmět díla.

Z předmětu díla dle původní smlouvy se nebude realizovat dílčí část dle odst. 2.4.9, tj. úprava stávajících provozních řádů, protože objednatel zařadil zpracování změny provozního řádu do předmětu plnění dodavatele stavby. O cenu za tuto dílčí část bude snížena smluvní cena dle původní smlouvy o dílo.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1471617 na akci:

- „Rekonstrukce čerpacích stanic odpadních vod“

Vzhledem k výše uvedenému bude předmět díla dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě změněn takto:

Předmět díla se oproti původní smlouvě o dílo zmenší o dílčí část: „úprava stávajících provozních řádů“ pro 4 čerpací stanice a rozšíří o „Audit elektročásti, MAR a ŘS kanalizačních stanic“ všech čerpacích stanic, které provozuje objednatel.

- Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se doplňuje odst. 2.9 až 2.13 takto:

- 2.9 	Z předmětu díla se ruší dílčí část dle odst. 2.4.9 původní smlouvy o dílo, tj. Úprava stávajícího provozního řádu pro všechny 4 čerpací stanice.

- 2.10 	Předmět smlouvy se doplňuje o „Audit elektročásti, MAR a ŘS kanalizačních stanic“ všech čerpacích stanic, které provozuje objednatel dle přílohy č.1 k tomuto dodatku. Audit budou provádět specialisté elektro silnoproud, elektro slaboproud, strojař, stavař a bude obsahovat podněty objednatele, posouzení aktuálního technického stavu a návrh opatření pro části uvedené v odst. 2.11 a souhrnné hodnocení stavební a strojní části.

- 2.11	Posouzení aktuálního technického stavu (ke dni místního šetření na konkrétních čerpacích stanicích) a návrh opatření bude provedený pro tato elektro zařízení:

- rozvaděče,

- zařízení MaR,

- kabelové trasy,

- pilíře pro elektro zařízení,

- konfiguraci řídících systémů,

- přenosu dat.

- 2.12 	Místní šetření na čerpacích stanicích bude probíhat za účasti pověřených zástupců objednatele. Závěry z místního šetření vč. návrhů opatření budou projednány s objednatelem.

- 2.13	Audit dle odst. 2.10 bude předán objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních + 1 x na CD ve formátu pdf.

- Čl. 3 Čas plnění

V čl. 3 se doplňuje odst. 3.7 takto:

- 3.7 Audit dle odst. 2.10 bude předán objednateli: nejpozději do 31.1. 2021.

- Čl. 4 Cena za dílo

- V čl. 4 se z důvodu změny rozsahu prací mění odst. 4.1 a 4.2 takto:

- 4.1   Cena za dílčí části díla dle odst. 2.4.1 až 2.4.7 a 2.4.9 podle původní smlouvy pro jednotlivé ČS je oběma smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a tímto dodatkem č.1 sjednána takto:

- 4.1.1 Břeclav - Charvátská Nová Ves, ČS Točna

| - 1 | - Geodetické práce dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 | - 23 100,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Dokumentace stávajícího stavu dle odst. 2.4.3 | - 15 000,- Kč |
| - 3 | - Posouzení stavebně technického stavu ČS dle odst. 2.4.4 | - 16 000,- Kč |
| - 4 | - Posouzení výkonových parametrů ČS dle odst. 2.4.5 | - 12 800,- Kč |
| - 5 | - Dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 včetně soupisu prací a rozpočtu dle odst. 2.4.7 | - 390 450,- Kč |
| - 6 | - Úprava provozního řádu dle odst. 2.4.9 – vypouští se | - - |
| - 7 | - Cena celkem bez DPH | - 457 350,- Kč |

- 4.1.2  Valtice, ČS Modřínová

| - 1 | - Geodetické práce dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 | - 23 100,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Dokumentace stávajícího stavu dle odst. 2.4.3 | - 15 000,- Kč |
| - 3 | - Posouzení stavebně technického stavu ČS dle odst. 2.4.4 | - 16 000,- Kč |
| - 4 | - Posouzení výkonových parametrů ČS dle odst. 2.4.5 | - - |
| - 5 | - Dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 včetně soupisu prací a rozpočtu dle odst. 2.4.7 | - 249 500,- Kč |
| - 6 | - Úprava provozního řádu dle odst. 2.4.9 – vypouští se | - - |
| - 7 | - Cena celkem bez DPH | - 303 600,- Kč |

- 4.1.3  Valtice, ČS u viaduktu

| - 1 | - Geodetické práce dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 | - 23 100,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Dokumentace stávajícího stavu dle odst. 2.4.3 | - 15 000,- Kč |
| - 3 | - Posouzení stavebně technického stavu ČS dle odst. 2.4.4 | - 22 400,- Kč |
| - 4 | - Posouzení výkonových parametrů ČS dle odst. 2.4.5 | - - |
| - 5 | - Dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 včetně soupisu prací a rozpočtu dle odst. 2.4.7 | - 494 250,- Kč |
| - 6 | - Úprava provozního řádu dle odst. 2.4.9 - vypouští se | - - |
| - 7 | - Cena celkem bez DPH | - 554 750,- Kč |

- 4.1.4  Rakvice ČOV, ČS vyčištěných vod

| - 1 | - Geodetické práce dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 | - 18 300,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Dokumentace stávajícího stavu dle odst. 2.4.3 | - 15 000,- Kč |
| - 3 | - Posouzení stavebně technického stavu ČS dle odst. 2.4.4 | - 8 000,- Kč |
| - 4 | - Posouzení výkonových parametrů ČS dle odst. 2.4.5 | - - |
| - 5 | - Dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 včetně soupisu prací a rozpočtu dle odst. 2.4.7 | - 107 840,- Kč |
| - 6 | - Úprava provozního řádu dle odst. 2.4.9 – vypouští se | - - |
| - 7 | - Cena celkem bez DPH | - 149 140,- Kč |

- 4.2    Cena za všechny ČS je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a tímto dodatkem č.1 sjednána takto:

- 4.2.1 Čerpací stanice dle odst. 2.2 smlouvy a odst. 2.9 tohoto dodatku č.1

| - 1 | - Břeclav - Charvátská Nová Ves, ČS Točna | - 457 350,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Valtice, ČS Modřínová | - 303 600,- Kč |
| - 3 | - Valtice, ČS u viaduktu | - 554 750,- Kč |
| - 4 | - Rakvice ČOV, ČS vyčištěných vod | - 149 140,- Kč |
| - 5 | - Cena celkem bez DPH | - 1 464 840,- Kč |

- 4.2.2 Audit dle odst. 2.10 tohoto dodatku č.1

| - 1 | - Audit celkem bez DPH | - 590 000,- Kč |
| --- | --- | --- |

- Kalkulace ceny za „Audit“ je uvedena v příloze č.2  k dodatku č. 1.

- 4.2.3 Cena celkem

| - 1 | - Čerpací stanice dle odst. 2.2 smlouvy a odst. 2.9 tohoto dodatku č.1 | - 1 464 840,- Kč |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Audit dle odst. 2.10 tohoto dodatku č.1 | - 590 000,- Kč |
| - 3 | - Cena vč. dodatku č. 1 celkem bez DPH | - 2 054 840,- Kč |
| - 4 | - DPH 21% | - 431 517,- Kč |
| - 5 | - Cena vč. dodatku č. 1 celkem vč. DPH | - 2 486 357,- Kč |

- Čl. 5 Zaplacení ceny

- V čl. 5 se mění a doplňuje odst. 5.2 takto:

- 5.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem takto:

- 5.2.1 	po dokončení a předání dílčích částí díla dle odst. 2.4.1 až 2.4.7 objednateli, a to ve výši 100% jejich celkové dohodnuté ceny – již bylo fakturováno podle původní smlouvy o dílo,

- 5.2.2 	po dokončení a předání Auditu dle odst. 2.10 objednateli, a to ve výši 100% dohodnuté ceny,

- 5.2.3 	měsíčně nebo čtvrtletně až do ukončení autorského dozoru v souladu s podmínkami dohodnutými v odst. 4.4 původní smlouvy o dílo.

- Čl. 12 Závěrečná ustanovení

- Čl. 12 se doplňuje takto:

- 12.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1471617 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

- 12.6	Znění původní smlouvy o dílo č. 1471617 nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.

- 12.7	Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1471617 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 12.8  Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Seznam čerpacích stanic

- Příloha č. 2: Kalkulace ceny

- 12.9	Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1471617 obsahuje 4 strany a 2 přílohy (2 strany), je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne …………………					V Břeclavi dne  …………………

Za zhotovitele:							Za objednatele:

…………………………………				        ………………………….....……..

Ing. Josef Šebek, MBA				                       Ing. Jiří Koliba

jednatel společnosti			                          	ředitel a.s.