DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo II/410 Želetava - hr. kr. JČ (úsek Želetava - hr. okresu Jihlava),
ze dne 27. 8. 2020

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-17

Číslo smlouvy zhotovitele: 153/GDJJ/2020

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

| Se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Bankovní spojní:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

| STRABAG a.s. Se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | , ředitelem oblasti jih vedoucím obl. OTÚ |
| Zapsán Kontaktní osoba: | v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 vedoucí obl. OTÚ |

Doručovací adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | ředitel oblasti JIH |
| --- | --- |
|  | vedoucí obl. OTÚ |
| technických: | edoucí PJ Jihlava stavbyvedoucí , stavbyvedoucí |
| IČO: | 60838744 |
| DIČ: | CZ60838744 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9 218 090,55 Kč

| Vícepráce | + | 207 903,60 Kč |
| --- | --- | --- |
| Méněpráce | - | 184 534,80 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH |  | 9 241 459,35 Kč |
| DPH 21 % |  | 1 940 706,46 Kč |

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 11 182 165,81Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinné znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový rozpočet k SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek č. 1

- Změnový rozpočet k SO 101.2 - Úsek č. 2

- Změnový rozpočet k SO 201.020 - Propustek 410-020P

- Změnový rozpočet k SO 201.021 - Propustek 410-021P

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:

Čas:

|  | Rozpis |  |  |  | ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. ZL 1 |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek |  |  |  |  | č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek |  |  |  |  | č.1 |  |  |  |  |  | Kategorie Víceprací: |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě |  | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  | 816,000 | 816,000 | 0,000 | 210,00 | 171 360,00 | 0,00 | 0,00 | 171 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 |  | 217,600 | 232,000 | 14,400 | 1 548,00 | 336 844,80 | 0,00 | 22 291,20 | 359 136,00 | 22 291,20 | 6,62 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 |  | 680,000 | 680,000 | 0,000 | 48,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  | 1 360,000 | 1 360,000 | 0,000 | 106,80 | 145 248,00 | 0,00 | 0,00 | 145 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  | 680,000 | 680,000 | 0,000 | 96,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  | 4 352,000 | 4 422,000 | 70,000 | 13,20 | 57 446,40 | 0,00 | 924,00 | 58 370,40 | 924,00 | 1,61 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  | 4 352,000 | 4 422,000 | 70,000 | 315,60 | 1 373 491,20 | 0,00 | 22 092,00 | 1 395 583,20 | 22 092,00 | 1,61 |
| 304 | 577A1. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M |  | 230,000 | 613,000 | 383,000 | 294,00 | 67 620,00 | 0,00 | 112 602,00 | 180 222,00 | 112 602,00 | 166,52 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 104,40 | 2 088,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  | 28,000 | 28,000 | 0,000 | 410,40 | 11 491,20 | 0,00 | 0,00 | 11 491,20 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 140,40 | 23 868,00 | 0,00 | 0,00 | 23 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 106,80 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  | 4 352,000 | 4 422,000 | 70,000 | 2,40 | 10 444,80 | 0,00 | 168,00 | 10 612,80 | 168,00 | 1,61 |
| 403 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 |  | 4 352,000 | 4 422,000 | 70,000 | 3,60 | 15 667,20 | 0,00 | 252,00 | 15 919,20 | 252,00 | 1,61 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  | 2 315 625,60 | 0,00 | 158 329,20 | 2 473 954,80 | 158 329,20 | 6,84 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  | 2 315 625,60 | 0,00 | 158 329,20 | 2 473 954,80 | 158 329,20 | 6,84 |

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 764,000 | 1 764,000 | 0,000 | 210,00 | 370 440,00 | 0,00 | 0,00 | 370 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 470,000 | 1 470,000 | 0,000 | 48,00 | 70 560,00 | 0,00 | 0,00 | 70 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2 940,000 | 2 940,000 | 0,000 | 106,80 | 313 992,00 | 0,00 | 0,00 | 313 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 470,000 | 1 470,000 | 0,000 | 96,00 | 141 120,00 | 0,00 | 0,00 | 141 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 15 876,000 | 15 551,000 | -325,000 | 13,20 | 209 563,20 | -4 290,00 | 0,00 | 205 273,20 | -4 290,00 | -2,05 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 7 938,000 | 7 613,000 | -325,000 | 315,60 | 2 505 232,80 | -102 570,00 | 0,00 | 2 402 662,80 | -102 570,00 | -4,09 |
| 297 | 57740C. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL | M3 | 317,520 | 317,520 | 0,000 | 6 576,00 | 2 088 011,52 | 0,00 | 0,00 | 2 088 011,52 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 104,40 | 2 088,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 60,000 | 71,000 | 11,000 | 410,40 | 24 624,00 | 0,00 | 4 514,40 | 29 138,40 | 4 514,40 | 18,33 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 367,500 | 380,500 | 13,000 | 140,40 | 51 597,00 | 0,00 | 1 825,20 | 53 422,20 | 1 825,20 | 3,54 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 106,80 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 7 938,000 | 7 613,000 | -325,000 | 2,40 | 19 051,20 | -780,00 | 0,00 | 18 271,20 | -780,00 | -4,09 |
| 403 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 7 938,000 | 7 613,000 | -325,000 | 3,60 | 28 576,80 | -1 170,00 | 0,00 | 27 406,80 | -1 170,00 | -4,09 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 113724. | NP - FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 5 826 992,52 | -108 810,00 | 14 079,60 | 5 732 262,12 | -94 730,40 | -1,63 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 5 826 992,52 | -108 810,00 | 14 079,60 | 5 732 262,12 | -94 730,40 | -1,63 |

Datum:

Čas:

Číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 2

JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZL 2

SO 101.2 - Úsek č.2

SO 101.2 - Úsek č.2

Kategorie Víceprací:

| Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. ZL 3 |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201.020 - Propustek 410-020P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.020 - Propustek 410-020P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie Víceprací: |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 1,000 | 1,600 | 0,600 | 11 724,00 | 11 724,00 | 0,00 | 7 034,40 | 18 758,40 | 7 034,40 | 60,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 5 736,00 | 6 883,20 | 0,00 | 0,00 | 6 883,20 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 2 700,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 9117C1. | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12,000 | 0,000 | -12,000 | 5 748,00 | 68 976,00 | -68 976,00 | 0,00 | 0,00 | -68 976,00 | -100,00 |
| 426 | 91267. | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | 4,000 | 0,000 | -4,000 | 276,00 | 1 104,00 | -1 104,00 | 0,00 | 0,00 | -1 104,00 | -100,00 |
| 464 | 918158. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 32 160,00 | 64 320,00 | 0,00 | 0,00 | 64 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 174 607,20 | -70 080,00 | 7 034,40 | 111 561,60 | -63 045,60 | -36,11 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 174 607,20 | -70 080,00 | 7 034,40 | 111 561,60 | -63 045,60 | -36,11 |

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. ZL 4 |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201.021 - Propustek 410-021P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.021 - Propustek 410-021P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie Víceprací: |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 3 | 014101.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 4,400 | 4,400 | 0,000 | 528,00 | 2 323,20 | 0,00 | 0,00 | 2 323,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 014101.6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 26,625 | 26,625 | 0,000 | 936,00 | 24 921,00 | 0,00 | 0,00 | 24 921,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 113136. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM | M3 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 940,80 | 1 881,60 | 0,00 | 0,00 | 1 881,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 34,500 | 34,500 | 0,000 | 446,40 | 15 400,80 | 0,00 | 0,00 | 15 400,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 16,625 | 16,625 | 0,000 | 750,00 | 12 468,75 | 0,00 | 0,00 | 12 468,75 |  | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 451384.R | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B | M3 | 5,805 | 5,805 | 0,000 | 4 836,00 | 28 072,98 | 0,00 | 0,00 | 28 072,98 |  | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1,425 | 1,425 | 0,000 | 900,00 | 1 282,50 | 0,00 | 0,00 | 1 282,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 5 736,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2 148,00 | 4 296,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 20,40 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 574E46. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 262,80 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 899523. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) | M3 | 5,700 | 5,700 | 0,000 | 3 156,00 | 17 989,20 | 0,00 | 0,00 | 17 989,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 9112A1. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 6,000 | 8,000 | 2,000 | 1 920,00 | 11 520,00 | 0,00 | 3 840,00 | 15 360,00 |  | 3 840,00 | 33,33 |
| 420 | 9113A2. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ | M | 56,000 | 42,000 | -14,000 | 186,00 | 10 416,00 | -2 604,00 | 0,00 | 7 812,00 |  | -2 604,00 | -25,00 |
| 421 | 9113A3. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 56,000 | 42,000 | -14,000 | 217,20 | 12 163,20 | -3 040,80 | 0,00 | 9 122,40 |  | -3 040,80 | -25,00 |
| 426 | 91267. | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 276,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 918171. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 52 080,00 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 104 160,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 918371. | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM | M | 9,500 | 9,500 | 0,000 | 10 056,00 | 95 532,00 | 0,00 | 0,00 | 95 532,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. ZL 4 |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201.021 - Propustek 410-021P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.021 - Propustek 410-021P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie Víceprací: |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 492 | 966158. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 4 764,00 | 42 876,00 | 0,00 | 0,00 | 42 876,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 317325. | NP - ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,000 | 2,100 | 2,100 | 11 724,00 | 0,00 | 0,00 | 24 620,40 | 24 620,40 | 24 620,40 |  | 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 400 711,23 | -5 644,80 | 28 460,40 | 423 526,83 |  | 22 815,60 | 5,69 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 400 711,23 | -5 644,80 | 28 460,40 | 423 526,83 |  | 22 815,60 | 5,69 |

Datum:

Čas: