Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby

„MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“

## I. Smluvní strany

Objednatel:           Město Strakonice

Velké náměstí  2

386 01 Strakonice

zastoupené:	           Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČ: 			00251810

Bank. spojení: 	ČSOB a.s.

číslo účtu: 		1768038/0300

- Zástupce ve věcech technických: Michal Bezpalec investiční technik majetkového                                       odboru

Zhotovitel: 	            Radimír Lagron

Sídlo:               	Únice 38 - Hubenov 23 Strakonice 386 01

IČ:	                    13507168

DIČ:	                    CZ580505051835

Bankovní spojení:     Česká spořitelna

č. ú.: 	                    6811702349/800

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:	Radimír Lagron

Zástupce ve věcech technických:	Radimír Lagron

II. Předmět dodatku

Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek  IV. Cena za dílo .

IV. Cena díla

Z důvodů rozšíření rozsahu stavby se mění cena díla .

Víc+ epráce                                                                         182 590,- Kč bez DPH

Méněpráce                                                                         42 353,- Kč bez DPH

………………………………………………………………………………………………

Původní cena díla bez DPH                    	 	 496 516,-  Kč bez DPH

Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu	    	  140 237,-  Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH                       		   636 753,-  Kč bez DPH

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1      zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

- Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

- Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.

5.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice   dne  25.11.2020  č. usnesení 1076/2020.

Ve Strakonicích   dne                                               Ve Strakonicích  dne

Objednatel:    				                    Zhotovitel:

Mgr. Hrdlička Břetislav	            Radimír Lagron

starosta 	            statutární zástupce