# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

1. **Smluvní strany**

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

 U Zoologické zahrady 46,63500 Brno

 Zastoupená MVDr. Martinem Hovorkou Ph. D. ředitel

 IČO: 00101451

 DIČ: CZ00101451

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 372604403/0300

 (dále jen objednatel)

 **a**

 **FALTON, spol. s r.o.,** Langrova 43, 627 00 Brno

##  Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

 Oddíl C, vložka 6185

 IČO: 46905804

 DIČ: CZ46905804

 Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 136709/0300

 Bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: 37459499/2700

 Zastoupený: Jiří Staňa - jednatel společnosti

 (dále jen zhotovitel)

**2. Předmět smlouvy**

 **Podhrabové desky stávajícího oplocení ZOO Brno**, U zoologické zahrady 46, 63500 Brno

2.1. Rozsah prací: dle nabídkového rozpočtu

 2.2. Čas plnění: **zahájení: 5.12.2020**

 **ukončení: 31.12.2020**

 Termín bude dodržen za předpokladu příznivých povětrnostních podmínek. Při nepříznivých klimatických podmínkách trvajících déle než 1 den (déšť, mlha, námraza, vítr nad 4 BF), se na základě zápisu ve stavebním deníku prodlouží načítaně doba provedení díla, a to i termín dohodnutého milníku.

**3. Cena za dílo**

3.1. V souladu s platnými právními předpisy (například zákon o cenách v platném znění) se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v části 2. této smlouvy a v příloze č.1 této smlouvy,

**a to ve výši Kč:**

**celkem bez DPH 146.492,- Kč**

**21% DPH 30.763,32 Kč**

**cena celkem vč. DPH 177.255,32 Kč**

**Nabídka obsahuje:**

Provedení prací dle nabídkového rozpočtu.

Specifikace: dodávka a montáž podhrabových desek v úseku stávajícího oplocení ZOO Brno odl. Cca 125m dílčí úsek 5.3. část 29-30

3.1 Smluvní strany se dohodly, že úhrada díla bude probíhat na základě dokončených prací. Faktura bude vystavena po dokončení díla, kdy dílo bude předáno předávacím protokolem objednateli.

Faktura je splatná do 21ti dnů ode dne vystavení objednateli. V případě, že objednatel svoji povinnost úhrady nesplní, má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním termínu dodání díla uvedeném v bodě 2.2. této smlouvy může uplatnit objednatel smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla uvedené v bodě 3.1.této smlouvy a to za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení, předání a převzetí.

 **4. Způsob provádění díla**

4.1. Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě do 8 dnů a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky, týkající se věci, na nichž má být provedena úprava nebo místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednavateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

**5. Provedení díla**

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných ČSN a technologických předpisů materiálů.

5.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.

5.3. O předání předmětu díla se sepíše zápis, který podepíší obě strany. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky s termínem jejich odstranění.

5.4. Objednavatel je povinen předmět díla prohlédnout, nebo nařídit jeho prohlídku nejpozději při přebírání díla od zhotovitele.

5.5. **Záruční doba ze záruky na jakost je 36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel však nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé cizím zaviněním.

 **6. Předání díla**

6.1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou zápisu o odevzdání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí objednateli, že dílo je připraveno k převzetí s oznámením o zahájení předávacího a přejímacího řízení. Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

**7. Ostatní ujednání**

7.1. Dohodou, vyjádřenou zápisem ve stavebním deníku lze měnit a doplňovat tuto smlouvu, pokud je zápis podepsán pracovníky oprávněnými k takovým úkonům dle této smlouvy, a pokud zápis je jako změna této smlouvy označen. To se týká jak víceprací, tak i méněprací.V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené vzájemnou dohodou se řídí českým právem, a to ustanoveními § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

7.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

V Brně dne

 Za zhotovitel: Za objednatele: