# Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 19.11.2020

I.

Smluvní strany

Prodávající:	AS Parking, s.r.o.

se sídlem: Masarykova 118, 664 42  Modřice

IČ: 25532961

DIČ: CZ25532961

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.31143

bankovní spojení: 372710433/0300

zastoupena: Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738  01   Frýdek-Místek

IČ: 00534188

DIČ: CZ00534188

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938

bankovní spojení: 174-63407764/0600

zastoupená: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

(dále jen „kupující“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany této smlouvy  uzavřely dne 19.11.2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě a instalace kompletního parkovacího systému (dále jen zboží).

V nemocnici v současné době probíhá akce „Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově „A“, která v době instalace parkovacího systému měla být ukončena. V rámci této akce je v 1.NP budovy „A“ nově vybudována serverovna, kde se nachází přípojný bod parkovacího systému.

V době podpisu kupní smlouvy  na dodávku kompletního parkovacího systému nebylo smluvním stranám známo, že přípojné místo nebude z objektivních důvodů na straně kupujícího připraveno pro instalaci zboží.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly, že zboží, které je uloženo v prostorách kupujícího a připraveno k instalaci , bude prodávajícímu uhrazeno na základě dílčí vystavené faktury prodávajícím.

Na základě uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně, či doplnění smluvních ujednání takto:

1. Čl. II. bod 2 se nahrazuje textem:

2.   Kupní cena zboží bude kupujícím uhrazena na základě řádně vystavených faktur  (daňových dokladů) prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to: 1. faktura bude vystavena ke dni 15.12.2020 (přílohou faktury bude soupis dodaného zboží), 2. faktura bude vystavena až po konečném  kompletním dodání zboží kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 kupní smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. Faktury na výši kupní ceny zboží jsou splatné 30 dnů, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak je kupující oprávněn tyto faktury prodávajícímu vrátit. Faktury musí být označeny číslem spisu veřejné zakázky:P/026/INV/20. Splatnost faktur tak v případě vrácení faktur začíná běžet ode dne doručení nové faktury se všemi náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy.

2. Čl. III. bod l se nahrazuje textem:

- Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu v termínu do 15. 1. 2021. Za předání zboží se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.

3.  Ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V  Modřicích  dne ……………………..			 Ve Frýdku - Místku dne …………….

…................................................	       ………................................................

AS Parking s.r.o. 			 	            Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ing. Martin Skoumal, jednatel společnosti      	            Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel