# Dodatek č. 2

# Ke smlouvě I-2/2020

# „Vytvoření centrálního datového uložiště “

O b j e d n a t e l:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i

se sídlem: 	Strnady 136; 252 02  Jíloviště

IČO: 		00020702

DIČ: 		CZ00020702

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, spisová značka není vedena

bank. spojení:	xxx

č. účtu: 	xxxx

zastoupený: 	xxxxx, ředitelem

jednáním pověřen: xxx

(dále jen „Objednatel“)

Z h o t o v i t e l:	Solitea, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7072, ze dne 10. 4. 2013

Se sídlem:	Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

IČ:		01572377

DIČ:	CZ01572377

Zastoupený:	xxxxx, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2020:

I.

Dne 2. 7. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Vytvoření centrálního datového úložiště.

II.

- Dle čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že termín předání kompletního a funkčního díla je nejpozději do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

- V souvislosti s neočekávaným pozdržením dodání služby (zajišťované třetí stranou, která není smluvní stranou Smlouvy) umožňující automatické stahování dat z měřících zařízení Objednatele do Centrálního datového úložiště se čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

- Zhotovitel je povinen dodat Objednateli Službu, provést instalaci včetně odzkoušení funkčnosti a zaškolení obsluhy Objednatele, a to nejpozději do 31. 12. 2020. Instalace se považuje za ukončenou předvedením kompletní a bezvadné funkčnosti v souladu s technickou dokumentací Služby zástupci Objednatele. Po ukončení instalace a zaškolení obsluhy Objednatele podepíší zástupci smluvních stran předávací protokol.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

| Za Objednatele: Ve Strnadech, dne 18. 11. 2020 | Za Zhotovitele: V Brně, dne 18. 11. 2020 |
| --- | --- |
| .................................................................. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i ..... ředitel | ........................................................................ Solitea, a.s ..... jednatel |