Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na provedení díla „Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál“ ze dne 18. 05. 2020

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 		Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických:	xxxxx xxxxxxxxxx, investiční referent

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

VLIVA Krnov s.r.o.

se sídlem: 			Chářovská 1124/119, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ / DIČ:			47679743 / CZ47679743

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:		Vladimír Valášek, jednatel

- ve věcech technických:	xxxxxxxx xxxxxxxx, technik

xxxx xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

registrace:			Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4319

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., Krnov, xxxxxxxxxxxx/0100

telefon / fax:			+420 xxx xxx xxx

e-mail:				xxxxx@xxxxx.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla a termínu dokončení stavby s názvem „Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál“:

- Text čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 18. 05. 2020 se mění v odst. 1. takto:

Původní znění odst. 1.:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 356.595,66 Kč (slovy třistapadesátšest tisíc pětsetdevadesátpět korun českých 66/100) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Nové znění odst. 1.:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 375.419,77 Kč (slovy třistasedmdesátpět tisíc čtyřistadevatenáct korun českých 77/100) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

- Text čl. V. „Termín realizace“ se mění v odst. 2. takto:

Původní znění odst. 2.:

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 12 týdnů zahájení díla (předání staveniště).

Nové znění odst. 2.:

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 18. 12. 2020.

Vliv změn na konečný termín:

Z důvodu související epidemie viru COVID-19 a s ohledem na zdraví zaměstnanců společnosti, zákazníků a obchodních partnerů, které je nejvyšší prioritou, a to v souladu s pravidly a nařízeními úřadů a vlády.

II.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Bruntále dne 10. 12. 2020				V Krnově dne 30. 11. 2020

Objednatel:						Zhotovitel:

___________________________			___________________________

Ing. Hana Šutovská 					Vladimír Valášek

- místostarostka města 					jednatel společnosti