Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 9 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje

JPŘ PSV

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Lonským, zastupujícím ředitelem odboru ICT

ID datové schránky:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 270 74 358

DIČ: CZ27074358

bank. spojení: .

č. účtu:

zastoupená: Hanou Bečkovou, prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovateli budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### **I.**

##### Úvodní ustanovení

* 1. Strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2020 Dílčí smlouvu č. 9 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV (dále jen „Dílčí smlouva“).
  2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

###### **II.**

##### Změna ujednání

* 1. Tímto Dodatkem č. 1 se v Příloze Dílčí smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb ruší kapitola č. 4 – Harmonogram plnění a nahrazuje se zněním:

# Harmonogram plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení přípravy dat, testovacích scénářů pro UAT | T |
| Termín dokončení přípravy dat, testovacích scénářů pro UAT | T + 2 |
| Termín zahájení E2E UAT - podpora při testování | T + 2 |
| Termín dokončení E2E UAT - podpora při testování | T + 16 |
| Konečný termín plnění | T + 17 |
| Fakturační milník | T + 17 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1. této Smlouvy.

###### **III.**

##### Závěrečná ujednání

* 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“).
  2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.
  3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
  4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
  5. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří tato příloha:

Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace Služeb.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | **Poskytovatel** |
| .........................................................................  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  Ing. Milan Lonský  Zastupující ředitel odboru ICT | .........................................................................  **Asseco Central Europe, a. s.**  Hana Bečková  prokurista |