DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. OSM –  D/0060/2020 uzavřené dne 22. 7. 2020

Smluvní strany:

Objednatel :       	Město Rakovník

se sídlem Husovo náměstí 27, Rakovník 269 18

Zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB Rakovník

Číslo účtu: 50205020/0300

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

Zhotovitel :	Ladislav Humpál

se sídlem Hamr 13, 269 01 Rakovník

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 540929339/0800

IČ: 16980824, DIČ: XXX

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento:

dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0060/2020 uzavřené dne 22. 7. 2020

A)

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2020 smlouvu o dílo č. OSM-D0060/2020. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. III a čl. V uzavřené smlouvy o dílo.

čl. III. Čas plnění se mění a po změně zní:

Veškeré práce s dílem související budou provedeny v termínu:

Zahájení prací a dokončení prací: 1. 8. 2020 – 15. 5. 2021

čl. V. Platební podmínky se mění a po změně zní:

Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené a objednatelem odsouhlasené a převzaté práce jako dílčí plnění předmětu díla nejdříve v níže uvedených termínech:

- část plnění 		nejdříve 30. 09. 2020

- část plnění		nejdříve 30. 10. 2020

- část plnění		nejdříve 30. 11. 2020

- část plnění		nejdříve 15. 12. 2020

- část plnění		nejdříve 30. 03. 2021

- část plnění		nejdříve 30. 04. 2021

- po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli,

- objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B)

Závěrečná ustanovení dodatku

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy

- Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 2. 12. 2020 usnesením č. 813/20

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne __________________                               V Rakovníku dne __________________

_______________________________	______________________________

objednatel	zhotovitel

Město Rakovník

PaedDr. Luděk Štíbr	Ladislav Humpál

starosta