# S M L O U V A O D Í L O

|  |
| --- |
| **Číslo smlouvy zhotovitele: 33 661 000**  **Číslo smlouvy objednatele: 1213/2020**  **HC Nechranice - generální oprava TG1**  **- měření garantovaných parametrů** |

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | Povodí Ohře, státní podnik |
| sídlo: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| IČO: | 70889988 |
| DIČ: | CZ70889988 |
| zastoupený: |  |
| zástupce ve věcech smluvních:  zástupce ve věcech technických: |  |
| technický dozor investora: |  |
| bankovní spojení: |  |
| Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052  **dále jen „objednatel“** | |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** | **OSC, a. s.** |
| sídlo:  Statutární orgán: | Staňkova 557/18a  602 00 Brno |
| bankovní spojení: |  |
| IČO:  DIČ: | 60714794  CZ60714794 |

OSC, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1376

**dále jen „zhotovitel“**

1. **PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem díla je měření garantovaných parametrů (účinnost, výkon) s vyhodnocením a optimalizací vazby pro jeden stroj TG1 podle normy ČSN EN 62006 třída B. Postup měření bude definován v projektu GM.

* Měření bude probíhat standardním způsobem ve shodě s normou ČSN EN 62006. Měření průtoku se uskuteční indexovou metodou Winter-Kennedy.
* Zároveň bude vyhodnocena a stanovena optimální vazba RK – OK.
* Během měření budou k dispozici k nahlédnutí všem zúčastněným stranám veškeré průběžné výsledky. Předběžné výsledky budou k dispozici po skončení zkoušek.
* Finální výsledky měření garantovaných parametrů a nastavení optimální vazby budou uvedeny ve zprávě z měření.

Objednatel zajistí:

* Potřebnou dokumentaci pro projekt GM a připojení na provozní signály v elektrárně
* Přístup na elektrárnu po dobu měření
* Případnou pomoc při instalaci aparatury (uvolnění ucpaných odběrů apod.)
* Zastavení daného stroje po dobu připojení a odpojení aparatury
* Nastavování stroje podle dohodnutého harmonogramu a podle pokynu vedoucího zkoušek (nutnost rozvázání vazby RK-OK)

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

1. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

Předložení projektu GM k připomínkování: do 05.12. 2020

Garanční měření: do 30. 04. 2021

Zpráva s definitivním vyhodnocením: do 2 měsíců po ukončení garančního měření

1. **CENA DÍLA, PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

Projekt GM včetně připomínkovacího řízení 25 600,- Kč bez DPH

Vlastní garanční měření + zpráva 182 400,- Kč bez DPH

**Maximální cena celkem 208 000,- Kč bez DPH**

Cena za dílo je stanovena jako smluvní v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Cena za projekt GM a vlastní měření + zprávu bude fakturována na základě předávacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatelem, který musí být přiložen k vystavenému daňovému dokladu.
2. Zhotovitel je povinen vystavit příslušný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění ke dni protokolárnímu předání a převzetí zprávy.
3. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli.
4. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle platných zákonných předpisů.
5. V případě chybějících údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli.
6. **SOUČINNOST OBJEDNATELE**

Objednatel zajistí:

* Potřebnou dokumentaci pro projekt GM a připojení na provozní signály v elektrárně
* Přístup na elektrárnu po dobu měření
* Případnou pomoc při instalaci aparatury (uvolnění ucpaných odběrů apod.)
* Zastavení daného stroje po dobu připojení a odpojení aparatury
* Nastavování stroje podle dohodnutého harmonogramu a podle pokynu vedoucího zkoušek (nutnost rozvázání vazby RK-OK)

1. **SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání zprávy z měření sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty, činí 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu druhé smluvní straně.

6.4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky objednatele na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

1. **ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

7.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

7.2. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoliv omezení.

7.3. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nebo jeho části přechází na objednatele jeho úplným zaplacením.

7.4. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že informace získané při plnění předmětu této smlouvy použije výhradně pro plnění předmětu této smlouvy a neposkytne je třetím osobám bez souhlasu objednatele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění jimi vzájemně poskytnutá podle čl. 2 této smlouvy před jejím uzavřením se považují za plnění podle této smlouvy.

**8. COMPLIANCE DOLOŽKA**

8.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

8.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

8.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

**9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

9.2. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis smlouvy, zhotovitel jeden.

9.4. Předmětem této smlouvy se může stát i další spolupráce, pokud bude specifikována v jejím dodatku.

9.5. Ke smlouvě, jako její nedílná součást, je připojena příloha - cenová nabídka.

9.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

9.7. Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.

9.8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik,

9.9. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

V Chomutově dne …………… V Brně dne …………………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik OSC, a. s.

…………………………………….

místopředseda představenstva

OSC, a. s.

Příloha - cenová nabídka – Nabídka OSC 20\_09\_02 (33531301.1, GM HC Nechranice – 1 stroj)