dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 10. 2019

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: xxx

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: xxxx, e-mail: xxxx, 
tel: xxxxx

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

IMOS Brno, a. s.

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2211

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

zástupce ve věcech smluvních: xxxx

zástupce ve věcech technických: xxxxx

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako „smluvní strana”)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19. 3, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Bučovice - vybudování oddílné areálové kanalizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 10. 2019. Tímto dodatkem č. 2 se SoD mění a doplňuje takto:

- Článek 3 Doba plnění, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým zněním

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 3 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 631 kalendářních dní ode dne předání staveniště; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

- Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20. 4. se doplňuje o přílohu č. 9

Příloha č. 9: Upravený harmonogram prací

Ostatní ustanovení SoD se dodatkem č. 2nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Brně dne:

______________________________________	_____________________________

Ing. Martin Lehký					xxx

ředitel organizace					xxx