DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo OBJEDNATELE: 1633/2016-116

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: …………………..

uzavřený podle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  a ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- Městská část Praha – Vinoř

se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř

IČ 240 982, DIČ CZ00240982

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,	číslo účtu: 274 958 902/0300

zastoupená Františkem Švarcem, starostou městské části

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

- PEKO spol. s r.o.

se sídlem Komárovská 290/59, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ 15886271, DIČ 15886271

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 478 485 203/0300

zastoupená Ing. Milanem Vyhnánkem, jednatelem společnosti

společně jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

I. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2016 smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavební úpravy a sloučení bytů č. 10 a 11“ („Smlouva“).

- Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

- Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem provedení dodatečných stavebních prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

# II. provedení dodatečných stavebních prací

- Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací).

- Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

- V souvislosti s provedením dodatečných prací se upravuje ustanovení čl. 2. Smlouvy, Doba plnění takto: „Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 3. 2017.

# III. smluvní cena

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. II (Provedení dodatečných stavebních prací) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 32 298,02 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a 37 142,72 Kč s DPH.

- V souvislosti se změnami původní smlouvy, které vyplývají z tohoto dodatku č. 1, smluvní cena díla činí:

Dílo celkem bez DPH		249 681,59 Kč

(slovy: dvěstěčtyřicetdevět tisíc šestsetosmdesátjedna korun českých a padesátdevět haléřů bez DPH)

DPH (15%)		37 452,24 Kč

Dílo celkem včetně DPH		287 133,83 Kč

(slovy: dvěstěosmdesátsedm tisíc stotřicettři korun českých osmdesáttři haléřů vč. DPH)

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

- Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.

- Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

podpisová stranA

# Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Objednatel – Městská část Praha – Vinoř | Zhotovitel – PEKO spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Místo: V Praze Datum: | Místo: V ……………….. Datum: |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Jméno: František Švarc, starosta městské části | Jméno: Ing. Milan Vyhnánek, jednatel společnosti |