Dodatek smlouvy o dílo č. 1 č. 30/2020

(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

společností :	Rozvojový fond  Pardubice a.s.

se sídlem: 	třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zastoupenou:	Mgr. Ondřejem Šebkem, místo předsedou představenstva

IČ:     252 91 408

# DIČ:  CZ25291408

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel)

a

společností :	STAVBY VAHALA s.r.o.

se sídlem:	Severní 389, Pardubice 533 51

zastoupenou: 	Ing. Reném Vahalou, jednatelem společnosti

IČ:06803148

DIČ: CZ	06803148

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41076

(dále jen zhotovitel)

v souladu s ustanovením článku II odst. 2.3.  smlouvy o dílo dohodli na uzavření tohoto smluvního

dodatku, kterým se mění čl. II odst. 2.1  - změna výše ceny díla z  195 194,- Kč bez DPH na 272 050, - Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu realizace stavebních prací, následkem hlubšího poškození, tím změny technologického postupu - viz příloha č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: …………..

Objednatel:							Zhotovitel:

------------------------------------                   				 ------------------------------------

Mgr. Ondřej Šebek						Ing. René Vahala

místopředseda představenstva 					jednatel společnosti