DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/3906 Zahrádka - Pyšel křiž. III/3923, ze dne 27. 08. 2020

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-16

Číslo smlouvy zhotovitele: 072/1/2020 (1856.0241072KBA)

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 Kontaktní osoba: ředitel závodu Morava jih

Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | , ředitel závodu Morava jih |
| --- | --- |
| technických: | , provozně-obchodní náměstek , hlavní stavbyvedoucí |
| IČO: | 45274924 |
| DIČ: | CZ45274924 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

13 338 976,30 Kč

Vícepráce

+ 14 400,00 Kč

Méněpráce

- 855 734,81 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

12 497 641,49 Kč

DPH 21 %

2 624 504,71 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

15 122 146,20 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

SO 100

Aspe

Objekt

Změnový rozpočet - MNP + VCP

Stavba: 2020 - III/3906 Zahrádka - Pyšel

Varianta: Dodatek 1

Všeobecné položky

Popis

MNP + VCP celkem:

OC+DPH:

OC

DPH

OC+DPH

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři MNP + VCP

| Stavba: Rozpočet: |  | 2020 III/3906 Zahrádka - Pyšel SO 100 Všeobecné položky |  |  | ŠO 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 31 | I 0294121 | 1 1 | lOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1 | KUŠ ¦ | I -6,000 |  | □ |

| <5?Aspe' Stavba: Rozpočet: |  | 2020 SO 101 | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Příloha k formuláři MNP + VCP III/3906 Zahrádka - Pyšel Komunikace |  | 1 | ¦ SO 101 1 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 ¦ |

ďl

0

0141013

3

3173241

Všeobecné konstrukce a práce

I POPLATKY ZA SKLÁDKU

Svislé konstrukce

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

Vodorovné konstrukce

M3

-433,016

| 205 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | -0,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | -0,990 |
| 217 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | -3,360 |

[

'1831'

M3

-2,655

4

| 230 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | -571,520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 567504 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | -16,520 |
| 245 | 56930 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | -63,835 |
| 253 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | -571,520 |
| 258 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -479,990 |
| 273 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | -642,360 |
| 283 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | -815,360 |
|  | 91 |  | Doplňující konstrukce a práce |  |  |
| 423 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -258,000 |
| 473 | 918346 | 1 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 5,000 |

5

Komunikace