TAMTAM Development s.r.o.

se sídlem Český Brod, Na Křemínku 1110, PSČ: 282 01

zastoupené Ing. Pavlem Havránkem

IČ: 24132918

DIČ: CZ24132918

(dále jen „zhotovitel“)

a

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79

zastoupené RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem Přírodovědeckého muzea NM

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 191464

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že článek I. odstavec 1, a to příloha č. 1 se doplňuje o dioramata Bezobratlí (H38 – reliéfy o rozměrech 1000x950x220mm):

- Ježovky (vápencový podklad) – stanovená cena 8 500,- Kč, 21% DPH
1 785,- Kč, cena četně DPH10 285,- Kč.

- Módní přehlídka – stanovená cena 8 500,- Kč, 21% DPH 1 785,- Kč, cena včetně DPH10 285,- Kč.

- Louže – stanovená cena 11 000,- Kč, 21% DPH 2 310,- Kč, cena včetně DPH 13 310,- Kč.

- Kapka vody – stanovená cena 11 000,- Kč, 21% DPH 2 310,- Kč, cena včetně DPH 13 310,- Kč.

- Mangrovy (kořeny s vodou) – 11 000,- Kč, 21% DPH 2 310,- Kč, cena včetně DPH 13 310,- Kč

- Pavučina – stanovená cena 7 500,- Kč, 21% DPH 1 575,- Kč, cena včetně DPH 9 075,- Kč.

Dále se původní cena se navyšuje o projektové práce – 10 000,- Kč, 21% DPH 2 100,- Kč, cena včetně DPH 12 100,- Kč.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II., odstavec 1. se mění: Činnost uvedenou v Čl. I. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v tomto časovém rozmezí:

- zahájení prací: 15. 3. 2020

- dokončení předmětu plnění dle Čl. I, odst. 1: do 31. 12. 2021

- Smluvní strany se dohodly, že článek III., odstavec 2. se mění a zní:

1 460 490,- Kč bez DPH

21% DPH 306 703,- Kč

1 767 193,- Kč včetně DPH

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednavatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

| V …………….. dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Havránek TAMTAM Development s.r.o. zhotovitel |  | RNDr. Ing. Ivo Macek Národní muzeum (objednavatel) |

Příloha č. 1 (doplnění):

| 1 Dioramata Bezobratlí (H38 – reliéfy 1000x950x220mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo | Název | Počet | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1.1 | Ježovky – vápencový podklad | 1ks | 8 500,- | 10 285,- |
| 1.2 | Módní přehlídka | 1ks | 8 500,- | 10 285,- |
| 1.3 | Louže | 1ks | 11 000,- | 13 310,- |
| 1.4 | Kapka vody | 1ks | 11 000,- | 13 310,- |
| 1.5 | Mangrovy – kořeny s vodou | 1ks | 11 000,- | 13 310,- |
| 1.6 | Pavučina | 1ks | 7 500,- | 9 075,- |
| Celkem: |  |  | 57 500,- | 69 575,- |