
 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO  DP/1037/20/La 
uzavřené dne 31. 8. 2020 mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXX., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB 

Číslo účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

TZ pro, s.r.o.

se sídlem Drnovice 718, 683 04 Drnovice
IČO 03760588

DIČ CZ03760588

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 86583

bankovní spojení Reiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8512637001/5500

zastoupen XXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31. 8. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo na provedení odsávání v laboratoři AAS, OKB v termínu stanoveném ve smlouvě a harmonogramu prací. Vzhledem k situaci spojené s opatřeními proti COVID-19 nebylo dosud ze smlouvy plněno.Smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě:
II.

Předmět dodatku
1) Tímto dodatkem se vypouští bod 2 článku II. Doba plnění.

2) Příloha č. 5 Harmonogram prací se vypouští z celého obsahu smlouvy. 

3) Dosavadní znění bodu 1 čl. II Doba plnění se nahrazuje  novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 1. 2021.

III.

Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu..
4) Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V Brně dne: 
	
	V Brně dne

	
	
	

	              TZ pro, s.r.o.
      XXXXXXXXXXXXXX
                 jednatel
	
	    Fakultní nemocnice Brno
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                     ředitel



strana 2 ze 2
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


