DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/39214 Hartvíkovice průtah, ze dne 27. 87. 2020 Číslo smlouvy objednatele: P-ST-17-2020

Číslo smlouvy objednatele: 2767/2020

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky |
| zastoupený: | Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti |

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | obchodní ředitel |
| --- | --- |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2.

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

9 287 979,98 Kč

Vícepráce

Méněpráce

+ 263 366,52 Kč

- 117 960,75 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

9 433 385,75 Kč

DPH 21 %

1 981 011,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

11 414 396,75 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový rozpočet pro Změnu č. 1

- Změnový rozpočet pro Změnu č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Název akce:

,,III/39214 Hartvíkovice průtah“

| ZMĚNA | 1. | SCHVÁLENO: |
| --- | --- | --- |

„ III/39214 Hartvíkovice průtah“

Vícepráce: Oprava propustku - hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Rozprostření ornice a založení trávníku za obrubami - skutečný stav zaměřený geodetem.

ZHOTOVITEL:

Méněpráce: Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství - skutečný stav zaměřený geodetem

| OBJEDNATEL: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace IČ: 00090450 |
| --- | --- |

Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.

| Se sídlem: | Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky |
| --- | --- |

Zastoupení:

| IČO: | 41601645 |
| --- | --- |

| STRUČNÝ POPIS: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Vícepráce: Oprava propustku - hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Rozprostření ornice a založení trávníku za obrubami - skutečný stav zaměřený geodetem. Méněpráce: Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství - skutečný stav zaměřený geodetem Rozsah VCP a MNP je na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. |  |  |  |  |  |  |
| DOPAD NA CENU | 23.602,97 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | objekt | cena dle SOD bez DPH |  | vícepráce ZL č. 1 | méněpráce ZL č. 1 | cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1 |
|  | SO 00 | 521 505,00 |  | 0,00 | 0,00 | 521 505,00 |
|  | SO 101 | 8 663 474,98 |  | 141 563,72 | -117 960,75 | 8 687 077,95 |
|  | SO 901 | 103 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
|  | Celkem | 9 287 979,98 |  | 141 563,72 | -117 960,75 | 9 311 582,95 |
| SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SOUHLASÍM SE ZMĚNOU ZHOTOVITELE: souhlas>m se změnou |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podp |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SOUHLASÍM SE ZMĚNOU INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMÉNOU |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |  |  |  |

Název akce:

,,III/39214 Hartvíkovice průtah“

| ZMĚNA | 2. | SCHVÁLENO: |
| --- | --- | --- |

„ III/39214 Hartvíkovice průtah“

ZHOTOVITEL:

Vícepráce: Práce mimo SoD, oprava propustku - podkladní beton pod plastové potrubí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% - skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic - zpevnění boků příkopu před HV.

| OBJEDNATEL: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace IČ: 00090450 |
| --- | --- |

Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.

| Se sídlem: | Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky |
| --- | --- |

Zastoupení:

| IČO: | 41601645 |
| --- | --- |

STRUČNÝ POPIS:

popis a zdůvodnění změny: Práce mimo SoD, oprava propustku - podkladní beton pod plastové potrubí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% - skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic - zpevnění boků příkopu před HV.

Vícepráce:

| 121.802,80 Kč bez DPH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt | cena dle SOD bez DPH | vícepráce ZL č. 1 | méněpráce ZL č. 1 | cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1 |
| SO 00 | 521 505,00 | 0,00 | 0,00 | 521 505,00 |
| SO 101 | 8 663 474,98 | 121 802,80 | 0,00 | 8 785 277,78 |
| SO 901 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| Celkem | 9 287 979,98 | 121 802,80 | 0,00 | 9 409 782,78 |

Rozsah VCP a MNP je na základě

zaměření skutečně

DOPAD NA CENU

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací

VYJÁDŘENÍ

ZHOTOVITELE:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpi

VYJÁDŘENÍ

INVESTORA:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ TDI:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

VYJÁDŘENÍ AD:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Podpis:

Datum:

Podpis: