Smluvní strany

Smlouva o dílo

na zhotovení díla

„Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice“

bližší specifikace jsou přílohou smlouvy

| - Objednatel: | - Střední průmyslová škola chemická Pardubice |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Poděbradská 94, 53009 Pardubice |
|  | - Zastoupena: | - Ing. Janem Ptáčkem, ředitelem školy |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |  |
|  | - IČ: | 48161179 |
|  | - DIČ: | CZ48161179 |
|  | - Bankovní spojení: | - xx. |
|  |  | - č.ú. xx |

- a

| - Zhotovitel: | - Elreg Pardubice s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Arnošta z Pardubice 2771, 530 02 Pardubice |
|  | - Zastoupen: | - Ing. Miroslavem Pulicarem |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - Ing. Miroslav Pulicar |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - Ing. Miroslav Pulicar |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - Ing. Miroslav Pulicar |  |
|  | - IČ: | 25921509 |
|  | - DIČ: | CZ25921509 |
|  | - Bankovní spojení: | xxx |
|  |  | xxx |
|  | - Spisová značka rejstříkového soudu: | v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14659 |

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1.	Předmětem díla je zhotovení stavby:

„Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice“

bližší specifikace jsou přílohou smlouvy

“

2.	Stavba bude provedena v rozsahu dle příloh, a zahrnuje zejména:

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,

- vedení deníku stavby,

- stavební práce,

- montážní práce,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, dodání technických listů od použitých materiálů

3.	Rozsah díla je tedy dán přílohami: Technické podmínky zakázky – Technická zpráva, půdorys a Výkaz výměr elektroinstalace a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy – viz krycí list a položkový rozpočet.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

836.896,-  Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 175.748,-  Kč.

Cena včetně DPH činí 1,012.644,-  Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, která bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do dvou dnů od podpisu smlouvy.

- Stavební práce budou zahájeny ihned od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 12.2. 2020

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

- Místem plnění je: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.

- Rekonstrukce bude probíhat částečně za plného provozu školy, zhotovitel se zavazuje plně respektovat požadavky školy na provoz a organizaci výuky, dbát na bezpečnost žáků a zaměstnanců školy.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2 – Krycí list , Rekapitulace, Položkový rozpočet (Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr)

Příloha č. 3 Technické podmínky zakázky – Technická zpráva, půdorys

Příloha č. 4  Výkaz výměr elektroinstalace

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:16.12.2020				V Pardubicích dne: 16.12.2020

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| SPŠCH Pardubice Ing. Jan Ptáček Ředitel školy | Elreg Pardubice s.r.o. Ing. Miroslav Pulicar jednatel |