SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle

§ 2586 a následujících zákona č. 89 / 2012 Sb. občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	VFU Brno ŠZP Nový Jičín

Sídlo:		Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:		62157124

DIČ:		CZ62157124

Číslo účtu:	xxxxx

Zastoupen:	Ing. Radek Haas, ředitel podniku

Zhotovitel:	Ing. Jaroslav Rakušan – projektová kancelář vodohospodářských staveb

Sídlo:              Staňkova 8d, 602 00 Brno

IČ :		40451747

DIČ:             	CZ5804061989

Číslo účtu :	xxxxx

Zastoupen: 	Ing. Jaroslav Rakušan

Zapsán v živnostenském rejstříku  u Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, č.j.: MMB/01327/2012

## II.  PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je:

1. Vypracování projektové dokumentace stavby pro společné povolení, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr akce ( jednostupňový projekt), bez elektročástí

Název stavby:

„k.ú.Veverská Bítýška, p.č. 2368, 2394 - Připojení vrtu HV-1 na stávající vodovodní síť“

2.  Inženýrská činnost – vyřízení územního a stavebního povolení

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické verzi na nosiči CD-ROM.

## III. TERMÍN PŘEDÁNÍ PROVEDENÉHO DÍLA

| Bod | Popis | Termín plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektová dokumentace pro vydání společného povolení | do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo |
| 2 | Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí | do 60 dnů od podpisu smlouvy |

## IV. ODMĚNA ZA DÍLO

Za provedené dílo podle odstavce II zaplatí objednatel zhotoviteli níže uvedenou cenu, rozsahu prací dle odst.II, této SOD:

Cena za dílo:

1. Projektová dokumentace                                                 	50 000,00 Kč

DPH  21 %     10 500,00 Kč

Cena celkem (vč.DPH)    60 500,00 Kč

2. Inženýrská činnost                                                     	20 000,00 Kč

DPH  21 %       4 200,00 Kč

Cena celkem (vč.DPH)   24 200,00 Kč

## V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky k zaplacení odměny za provedení objednaného díla.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě strany dohodnou.

- Dojde – li ke změně této smlouvy na základě dohody smluvních stran, má zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny připadající na práci již provedenou.

- Faktury pro úhradu jednotlivých předmětů smlouvy budou vystaveny po jejich předání objednateli.

- Objednatel zaplatí za dílo sjednanou cenu do 14 dnů po odevzdání čistopisů objednaného díla a doručení faktury zhotovitele.

- Při prodlení zhotovitele s předáváním díla se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Pro další podmínky provedení a převzetí objednaného díla, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

- Tato smlouva o dílo je vyhotovená ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři smlouvy o dílo.

- Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nabývá dnem uveřejnění v Národním registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Brně dne 5.9.2020						V Šenově u NJ dne 14.10.2020

# za zhotovitele:                                                   		 za objednatele: