Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301  BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení:

Zhotovitel:

Ivo Karkoška

Bílovec Svobodova 718/17

74301 Bílovec 1

IČ: 62323873, DIČ: CZ62323873

Bank. spojení:

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE:

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 19.11.2020

Termín plnění: 60 dní po ukončení archeologického výzkumu

Místo plnění: Zámecká 660, parc. č. 207, 208, k.ú. Bílovec-město

| Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 68/2020/RR/fol ze dne 21. 5. 2020 na provedení technické výpomoci pro záchovný archeologický výzkum zámku (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), vyvolaný stavebními pracemi v zámku a související s přípravou dalších stavebních úprav, např. expozice Skrytý středověk. Z důvodu většího objemu prováděných sond a prodloužením realizace archeologického výzkumu se rozsah provádění pomocných prací požadovaný archeologickým průzkumem zámku navyšuje o další práce: 40 osobohodin, 30 strojohodin, 2 t suti, materiál pro zajištění výkopu – výdřeva/pažení, mobilní oplocení (nájem, montáž, demontáž) – cca 30 m, ochrana nálezového zdiva – geotextilie a jílová vymazávka, doprava; Dohodnuté jednotkové ceny: 60,- Kč/m ……………. montáž mobilního oplocení 30,- Kč/m ……………. demontáž mobilního oplocení 1,50 Kč/m*den ………. nájem mobilního oplocení (ceny jsou udávány bez DPH) propočet nákladů: práce se navyšují o: cca 52.000,- Kč bez DPH 21.000,- Kč bez DPH (oplocení) Celková cena se mění na 120.400,- Kč bez DPH, tj. max. cena 145.684,- Kč vč. 21% DPH Z důvodu rozšíření rozsahu pomocných prací pro provedení archeologického výzkumu zámku se mění předpokládaná cena, a to celková cena činí maximálně 145.684,- Kč vč. 21% DPH. Ostatní ujednání objednávky č. 68/2020/RR/fol zůstávají beze změny. |
| --- |
| Za objednatele: Ing. Blanka Korbelová | Za zhotovitele: Ivo Karkoška |
| Tel.: 556 414 224 | Tel.: |
| Datum.: 19.11.2020 | Datum.: 19.11.2020 |

…………………………………………..    	     ………………………………………………